แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ  อำเภอฉวาง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

www.nakacha.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

เรื่อง   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

-------------------------------

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 18 กำหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ให้จัดทำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ ว 7467  ลงวันที่  14  ธันวาคม  2563  เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)   นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 17   ซึ่งคณะกรรมพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ ได้ประชุมให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 3/2564 วัน อังคาร ที่ 17 เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2564 และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ   ได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แล้ว เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2564  วันที่   27  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕64  และผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)   ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ   ณ   วันที่   2  กันยายน  พ.ศ. ๒๕64

(นางฉวีวรรณ   สุวรรณมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 18 กำหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ให้จัดทำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ ว 7467  ลงวันที่  14  ธันวาคม  2563  เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้ขอมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง มาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570  โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  นั้น

ดังนั้น ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570  จึงเป็นการวางแผนการพัฒนา เป็นกระบวนการกำหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570  จึงเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับนี้ จะใช้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นและการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพและสนองตอบต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

สารบัญ

เรื่อง											     หน้า

ส่วนที่  1  	สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. ด้านกายภาพ								5

2. ด้านการเมือง/การปกครอง							6

3. ประชากร								       	10

4. สภาพทางสังคม							       	10

5. ระบบบริการพื้นฐาน						       	12

6. ระบบเศรษฐกิจ							       	15

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม					       	15

8. ทรัพยากรธรรมชาติ								16

9. อื่นๆ									17

ส่วนที่  2	ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค				18

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					33

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น						42

ส่วนที่ 3  	การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน						57

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น					     57 - 117

ส่วนที่ 4    	การติดตามและประเมินผล										1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์				        118			2.  การติดตามและประเมินผลโครงการ				        118

- สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม				        118

- ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต		        119

ส่วนที่  1  	สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1.ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ  ตั้งอยู่ถนน ทานพอ – ถ้ำพรรณรา  อยู่ทางทิศตะวันตก ของจังหวัดนครศรีธรรมราช    ห่างจากอำเภอฉวาง   7    กิโลเมตร.  ห่างจากจังหวัด   75   กิโลเมตร

มีพื้นที่ทั้งหมด   28,118.75  ไร่   หรือ 44.99 ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่ราบ 24,902.75  ไร่	หรือร้อยละ 88.56   พื้นที่น้ำ   3,216   ไร่   หรือ ร้อยละ 11.44  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ	จด อบต.คลองเส  , อบต. ไม้เรียง

ทิศใต้		จด อบต.ทุ่งใหญ่ , แม่น้ำตาปี

ทิศตะวันออก	จด เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง

ทิศตะวันตก	จด อบต. คลองเส , อบต.ถ้ำพรรณรา

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีลำคลองไหลผ่าน 2 สาย คือ คลองเส ไหลผ่านหมู่ที่ 5   และ 6  คลองแม่ยวนไหลผ่านหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 พื้นที่หมู่ที่ 2,3,5 และหมู่ที่ 7 อยู่ติดกับแม่น้ำตาปี เหมาะแก่การทำการเกษตร ทำนา ปลูกพืชไร่ไม้สวนทุกชนิด พื้นที่บางส่วนในหมู่ที่ 4,5 และหมู่ที่ 6 เป็นที่สูงจะขาดน้ำ ในช่วงฤดูแล้ง

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

ตำบลนากะชะมีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน แบ่งฤดูออกเป็น 2 ฤดู

1.  ฤดูร้อน  อยู่ระหว่างเดือน มกราคม ถึงเดือน พฤษภาคม อากาศค่อนข้างร้อนตลอดฤดูกาล

2. ฤดูฝน แบ่งออกเป็น 2 ช่วง

2.1 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  ถึงเดือนตุลาคม ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

  - ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน มกราคม  ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  อันเป็นช่วงที่มีฝนตกหนาแน่น

2. ด้านการเมือง/การปกครอง

2.1 เขตการปกครอง

ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  ๗  หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายทุ่ง

นายนพวัฒน์		มณีอ่อน			ผู้ใหญ่บ้าน

นายศักดิ์ชัย		ชัยยัง			สมาชิก อบต. (ประธานสภาฯ)

นายสำเริง		พลพิชัย			สมาชิก อบต.

หมู่ที่  ๒ บ้านคลองรอ

นายธรรศ		กฐินหอม		ผู้ใหญ่บ้าน

นายสมคิด		เดชารัตน์		สมาชิก อบต.

นางอุไรวรรณ		ชิตเจิรญ			สมาชิก อบต.

หมู่ที่  ๓  บ้านปากแสก/บ้านยูงทอง

นายศุภชัย		กฐินหอม		ผู้ใหญ่บ้าน

นายวิระพันธ์		สารา			สมาชิก อบต.

นายวีระพันธ์		กฐินหอม		สมาชิก อบต.

หมู่ที่  ๔ บ้านนาจิก

นายโชคชัย		สกุลคง			กำนันตำบลนากะชะ

นายอุดมพงษ์		สุวรรณรัตน์		สมาชิก อบต.

นายอดุล		ขลุดสกุล		สมาชิก อบต.

หมู่ที่  ๕  บ้านนาเส

นายศุภฤกษ์		สุขศรีใส			ผู้ใหญ่บ้าน

นายอดุลย์		นิลอุปภัมภ์		สมาชิก อบต.

หมู่ที่  ๖  บ้านไทรเลียบ

นายกุศล		ชูช่วยสุวรรณ		ผู้ใหญ่บ้าน

นายจรูญ		ไชยฤกษ์			สมาชิก อบต.(รองประธานสภาฯ)

นายสุขสรร		รักวงศ์			สมาชิก อบต.

หมู่ที่  ๗  บ้านโคกสมอ

นายทักศิลป์		ขุนทอง			ผู้ใหญ่บ้าน

นายอรุณ		ยอดสว่าง		สมาชิก อบต.

นางจรรยา		สว่างโลก		สมาชิก อบต.

2.2  การเลือกตั้ง

ปัจจุบันมีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยตรง คือ นางฉวีวรรณ   สุวรรณมณี   เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ  โดยได้การรับรองตำแหน่งเมื่อ  12  พฤศจิกายน  พ.ศ.2556  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะปัจจุบันคือ นายศักดิ์ชัย  ชัยยัง ซึ่งดำรงตำแหน่งเมื่อ  25  พฤศจิกายน  พ.ศ.2556

ตำบลนากะชะ  มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ วันที่  19 ตุลาคม พ.ศ.2556 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

3,578 คน มีเขตเลือกตั้ง 7  เขต  7  หน่วยเลือกตั้ง แยกได้ดังนี้

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

เขตเลือกตั้งที่ ๑  ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ดังต่อไปนี้

๑.  หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่  หมู่ที่ ๑  ตำบลนากะชะ  อำเภอฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

ที่เลือกตั้ง  ได้แก่  ศาลาประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 1

เขตเลือกตั้งที่ ๒  ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ดังต่อไปนี้

๑.  หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่  หมู่ที่ ๒ ตำบลนากะชะ  อำเภอฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

ที่เลือกตั้ง  ได้แก่  ศาลาประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 2

เขตเลือกตั้งที่ ๓  ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ดังต่อไปนี้

๑.  หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่  หมู่ที่ ๓ ตำบลนากะชะ  อำเภอฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

ที่เลือกตั้ง  ได้แก่  ศาลาประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 3

เขตเลือกตั้งที่ ๔  ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ดังต่อไปนี้

๑.  หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่  หมู่ที่ ๔ ตำบลนากะชะ  อำเภอฉวาง  จ.นครศรีธรรมราช

ที่เลือกตั้ง  ได้แก่  ศาลาประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 4

เขตเลือกตั้งที่ ๕  ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ดังต่อไปนี้

๑.  หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่  หมู่ที่ ๕ ตำบลนากะชะ  อำเภอฉวาง  จ.นครศรีธรรมราช

ที่เลือกตั้ง  ได้แก่  ศาลาประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 5

เขตเลือกตั้งที่ ๖  ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ดังต่อไปนี้

๑.  หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่  หมู่ที่ ๖ ตำบลนากะชะ  อำเภอฉวาง  จ.นครศรีธรรมราช

ที่เลือกตั้ง  ได้แก่  อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านนาเส หมู่ที่ 6

เขตเลือกตั้งที่ ๗  ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ดังต่อไปนี้

๑.  หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่  หมู่ที่ ๗ ตำบลนากะชะ  อำเภอฉวาง  จ.นครศรีธรรมราช

ที่เลือกตั้ง  ได้แก่  ศาลาประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 7

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่  หมู่ที่ ๑  ตำบลนากะชะ  อำเภอฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

ที่เลือกตั้ง  ได้แก่  ศาลาประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 1

หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ได้แก่  หมู่ที่ ๒ ตำบลนากะชะ  อำเภอฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

ที่เลือกตั้ง  ได้แก่  ศาลาประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 2

หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ได้แก่  หมู่ที่ ๓ ตำบลนากะชะ  อำเภอฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ที่เลือกตั้ง  ได้แก่

ศาลาประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 3

หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่  หมู่ที่ ๔ ตำบลนากะชะ  อำเภอฉวาง  จ.นครศรีธรรมราช ที่เลือกตั้ง  ได้แก่  ศาลาประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 4

หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่  หมู่ที่ ๕ ตำบลนากะชะ  อำเภอฉวาง  จ.นครศรีธรรมราช ที่เลือกตั้ง  ได้แก่  ศาลาประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 5

หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่  หมู่ที่ ๖ ตำบลนากะชะ  อำเภอฉวาง  จ.นครศรีธรรมราช ที่เลือกตั้ง  ได้แก่  อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านนาเส หมู่ที่ 6

หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่  หมู่ที่ ๗ ตำบลนากะชะ  อำเภอฉวาง  จ.นครศรีธรรมราช ที่เลือกตั้ง  ได้แก่  ศาลาประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 7

การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาวะผู้นำ

ด้านการบริหารการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ   ประกอบด้วยการปกครองท้องที่  7  หมู่บ้าน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 14 คน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน ไม่มีความขัดแย้งในการติดต่อประสานงานระหว่างท้องถิ่นกับท้องที่ ซึ่งประชาชนตำบลนากะชะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและให้ความสำคัญกับประชาชนหมู่บ้าน ประชาคมตำบลและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ  ประกอบด้วย

| ## ลำดับที่ | ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | นางฉวีวรรณ สุวรรณมณี | นายกอบต. | 086-2702979 |
| 2 | นายศุภโชค จรจบ | รองนายกอบต. | 089-5938790 |
| 3 | นายธรรมรงค์ ไชยฤกษ์ | รองนายกอบต. | 085-7892599 |

ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ ประกอบด้วย

| ## ลำดับที่ | ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | นายศักดิ์ชัย ชัยยัง | ประธานสภาฯ | 090-8893526 |
| 2 | นายจรูญ ไชยฤกษ์ | รองประธานสภาฯ | 084-8476944 |
| 3 | นายสำเริง พลพิชัย | สมาชิกสภาฯ ม.1 | 086-0811238 |
| 4 | นางอุไรวรรณ ชิตเจริญ | สมาชิกสภาฯ ม.2 | 084-4464043 |
| 5 | นายสมคิด เดชารัตน์ | สมาชิกสภาฯ ม.2 | 082-2864145 |
| 6 | นายวิระพันธ์ สารา | สมาชิกสภาฯ ม.3 | 087-0828801 |
| 7 | นายวีระพันธ์ กฐินหอม | สมาชิกสภาฯ ม.3 | 090-1760897 |
| 8 | นายอุดมพงษ์ สุวรรณรัตน์ | สมาชิกสภาฯ ม.4 | 089-5129097 |
| 9 | นายอดุล ขลุดสกุล | สมาชิกสภาฯ ม.4 | 087-8860914 |
| 10 | นายอดุล นิลอุปภัมภ์ | สมาชิกสภาฯ ม.5 | 089-5872401 |
| 11 | นายสุขสรร รักวงศ์ | สมาชิกสภาฯ ม.6 | 085-6979150 |
| 12 | นายอรุณ ยอดสว่าง | สมาชิกสภาฯ ม.7 | 089-5916209 |
| 13 | นางจรรยา สว่างโลก | สมาชิกสภาฯ ม.7 | 086-2736416 |

ข้อมูลบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

| สังกัด | ลำดับที่ | ตำแหน่ง | ชื่อ – สกุล | ระดับการศึกษา |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | ปลัดอบต. | นายสัมพันธ์ แซ่อึ่ง | ปริญญาตรี |
| สำนักงานปลัด | 2 | หัวหน้าสำนักงานปลัด | นายไชยชนะ อินทรทัต | สูงกว่าปริญญาตรี |
|  | 3 | นักทรัพยากรบุคคล | นางเสาวภา วิจาราณ์ | สูงกว่าปริญญาตรี |
|  | 4 | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | นายธวัชชัย ติกขนา | สูงกว่าปริญญาตรี |
|  | ๕ | นักจัดการงานทั่วไป | นางอรชา พลพิชัย | สูงกว่าปริญญาตรี |
|  | 6 | นักวิชาการศึกษา | นายอภิชาติ พลพิชัย | สูงกว่าปริญญาตรี |
|  | 7 | นักพัฒนาชุมชน | นายศุภชัย สุขกุล | สูงกว่าปริญญาตรี |
|  | 8 | เจ้าพนักงานธุรการ | นางสาววรรณรภา ทองคุ้มญาติ | ต่ำกว่าปริญญาตรี |
|  | 9 | นักวิชาการตรวจสอบภายใน | -ว่าง- | ปริญญาตรี |
|  | 10 | เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | จ.ส.อ.อนุมาต ชูสุข | ปริญญาตรี |
|  | 11 | ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน | นางสาวอารีรัตน์ ปาณียะ | ปริญญาตรี |
|  | 12 | พนักงานขับรถ | นายเกรียงไกร คุณประสพ | ต่ำกว่าปริญญาตรี |
|  | 13 | นักการภารโรง | นายเอกศักดิ์ คุณประสพ | ตำกว่าปริญญาตรี |
| กองคลัง | 14 | ผู้อำนวยการกองคลัง | นางสาวประไพ ไชยฤกษ์ | ปริญญาตรี |
|  | 15 | นักวิชาการเงินและบัญชี | นางสาวสริตา ชูศรี | ปริญญาตรี |
|  | 16 | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | -ว่าง- | ต่ำกว่าปริญญาตรี |
|  | 17 | จพง.จัดเก็บรายได้ | นางสาวพัชรา อินทรสมบัติ | ต่ำกว่าปริญญาตรี |
|  | 18 | นักวิชาการพัสดุ | นางพลอยนภัส พรหมสวัสดิ์ | ปริญญาตรี |
|  | 19 | จพง.พัสดุ | -ว่าง- |  |
|  | 20 | เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ | นายอนุรัตน์ พุฒแก้ว | ต่ำกว่าปริญญาตรี |
| กองช่าง | 21 | ผู้อำนวยการกองช่าง | นายยงยุทธ์ ลอยประเสริฐ | ปริญญาตรี |
|  | 22 | นายช่างโยธา | นายวิศิษฐ์ ชัยสวัสดิ์ | สูงกว่าปริญญาตรี |
|  | 23 | ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ | นางสาวสายฝน เพ็งมณี | ปริญญาตรี |

3. ประชากร

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

ข้อมูลประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

| หมู่ที่ | หมู่บ้าน/ชุมชน | จำนวนประชากร (คน) |  |  | จำนวนเด็ก 0-10 ขวบ (คน) |  |  | จำนวนผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) |  |  | จำนวนผู้พิการ (คน) |  |  | ผู้ป่วยติดเตียง (คน) |  |  | จำนวน ครัวเรือน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม |  |
| 1 | บ้านท้ายทุ่ง | 178 | 179 | 357 | 7 | 14 | 21 | 42 | 54 | 96 | 5 | 4 | 9 | - | 1 | 1 | 146 |
| 2 | บ้านคลองรอ | 306 | 374 | 680 | 46 | 42 | 86 | 57 | 90 | 147 | 10 | 16 | 26 | - | 2 | 2 | 228 |
| 3 | บ้านยูงทอง | 329 | 362 | 691 | 38 | 36 | 74 | 54 | 72 | 126 | 14 | 8 | 22 | 1 | 1 | 2 | 247 |
| 4 | บ้านนาจิก | 385 | 402 | 787 | 51 | 41 | 92 | 73 | 104 | 177 | 11 | 12 | 23 | - | - | - | 299 |
| 5 | บ้านนาเส | 426 | 432 | 858 | 47 | 51 | 98 | 66 | 105 | 171 | 18 | 10 | 28 | 3 | - | 3 | 332 |
| 6 | บ้านไทรเลียบ | 246 | 274 | 520 | 33 | 32 | 65 | 54 | 71 | 125 | 15 | 16 | 31 | 1 | 1 | 2 | 214 |
| 17 | บ้านโคกสมอ | 292 | 314 | 606 | 35 | 36 | 71 | 48 | 73 | 121 | 8 | 12 | 10 | - | 1 | 1 | 180 |
| รวม |  | 2,162 | 2,337 | 4,499 | 257 | 252 | 509 | 394 | 569 | 963 | 81 | 78 | 159 | 5 | 6 | 11 | 1,646 |

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

(ที่มา : ข้อมูลบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเส ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราชและพัฒนาชุมชนตำบลนากะชะ)

4. สภาพทางสังคม

4.1 การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา  						 3  	 แห่ง

คือ	- โรงเรียนวัดมะเฟือง   หมู่ที่ 7

- โรงเรียนวัดโคเมรุ     หมู่ที่ 4

- โรงเรียนบ้านนาเส    หมู่ที่  6

โรงเรียนอนุบาลเอกชน   						1 	 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        						1 	 แห่ง

ศูนย์รับเลี้ยงเด็กเอกชน						1	แห่ง

ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน  					7 	 แห่ง

4.2 สาธารสุข

คลินิก  								2  	 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล					1 	 แห่ง

จนท.สาธารณสุข   	  					3  	 คน

ส้วมซึม  (ร้อยละ 100  ของจำนวนหลังคาเรือน)		   1,485	 แห่ง

โรคที่พบบ่อยในเขตพื้นที่

- โรคอุจจาระร่วง  - โรคตาแดง    -โรคไข้เลือดออก  - โรคอีสุกอีใส

- โรคระบบทางเดินหายใจ   - โรคระบบกล้ามเนื้อ

กลุ่มประเภทโรคเรื้อรัง ที่พบมากได้แก่

-   โรคเบาหวาน

-   โรคความดันโลหิตสูง

4.3 อาญากรรมและยาเสพติดตำบลนากะชะ

- การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ป้อมยามสถานีตำรวจชุมชน   					  2 	 แห่ง

เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำชุมชน					  2  	 คน

-  สรุปสถานการณ์อาญากรรมและยาเสพติดตำบลนากะชะ พ.ศ.2563 ถึงปัจจุบัน

สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด จากสถิติการเกิดของคดีจะเกิดบริเวณชุมชนขอ

หมู่ที่7 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 เป็นส่วนใหญ่ตามลำดับ สำหรับยาเสพติดที่มีอยู่ในชุมชน ส่วนมากเป็นพืชกระท่อม กับยาบ้า ผู้ต้องหารายสำคัญไม่พบ ตรวจยึดของกลางยาบ้าจาก ผู้ต้องหาในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 195 เม็ด และในปีงบประมาณ 2564 (ณ ปัจจุบัน 22 ม.ค.64) จำนวนยาบ้า 257 เม็ด นอกนั้นเป็นพืชกระท่อม

4.4 ยาเสพติด

เป็นปัญหาที่รัฐบาลได้กำหนดให้เป็น วาระแห่งชาติ แต่ปัญหานี้กลับไม่ลดน้อยลงเลยเพราะ

กลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่ จะมาจากลูกหลานในชุมชน/หมู่บ้าน การปกปิดปัญหาหรือไม่มีข้อมูลที่

เป็นจริง จึงยากแก่การแก้ไข แต่การระบาดของยาเสพติดในตำบลนากะชะก็ไม่รุนแรง หรือไม่

อยู่ในพื้นที่เสี่ยง

4.5 การสังคมสงเคราะห์

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะได้ให้การสังคมสงเคราะห์ เป็น 2 ประเภท คือ

- การให้การส่งเคราะห์ ด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพ แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ หรือ

ผู้ด้อยโอกาส ตามระเบียบหนังสือสั่งการที่กำหนดให้จ่ายได้

- การให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบภัยต่างๆ

การให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชราคน พิการ และผู้ติดเชื้อ HIV

ในเขตตำบลนากะชะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

| ประเภท | จำนวนผู้ได้รับการช่วยเหลือ(ราย/เดือน) | จำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร (บาท/เดือน) |
| --- | --- | --- |
| เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพคนชรา | 918 | 624,500 |
| เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพคนพิการ | 159 | 128,600 |
| เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV | 8 | 4,000 |
| รวม | 1,085 | 1,757,100 |

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ  เดือน สิงหาคม  2564

5. ระบบบริการพื้นฐาน

5.1 การคมนาคมขนส่ง

ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ  มีถนนลาดยางสายทานพอ – ถ้ำพรรณรา

ผ่านพื้นที่หมู่ที่ 4, 6  สายฉวาง – วัดใหม่ผ่านหมู่ที่ 1,3,5,7 และสายนาเส-พรุช้างตาย ผ่านหมู่ที่ 1,7,3,5,6 นอกจากนั้นเป็นถนนคอนกรีต ดินลูกรัง และหินคลุก ในช่วงฤดูฝนน้ำจะท่วมขังเป็นหลุมเป็นบ่อไม่สามารถใช้การได้ทุกฤดูกาล มีรถเมล์ผ่านจำนวน  1 สาย  คือ สายนครศรีฯ –  ถ้ำพรรณรา และมีระบบการคมนาคมขนส่งภายในตำบลแยกเป็นหมู่บ้าน ดังนี้

| #### ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน #### หมู่ที่ 1 ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ชื่อถนน |  |  | ผิวจราจร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | รวมความยาว (เมตร) |  |  |  | หมายเหตุ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | แอสฟัลท์ |  |  |  | คอนกรีต |  | หินคลุก |  | ดินถม |  |  |  | ลูกรัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | สายแยกนาเส-พรุช้างตาย ม.1,3,,5,6,7 |  |  | 3,045 |  |  |  | 605 |  | - |  | - |  |  |  | - |  | 3,650 |  |  |  | ลงทะเบียนทางหลวงแผ่นดิน นศ ถ.113-01 ก. 6 ม. |  |  |  |  |
| 2 | สายหนองขอน |  |  | - |  |  |  | 1,930 |  | - |  | - |  |  |  | - |  | 1,930 |  |  |  | กว้าง 4 ม. |  |  |  |  |
| 3 | สายพรุช้างตาย |  |  | - |  |  |  | 450 |  | - |  | - |  |  |  | - |  | 450 |  |  |  | กว้าง 4 ม. |  |  |  |  |
| 4 | สายแม่กง |  |  | - |  |  |  | 1,170 |  | - |  | - |  |  |  | - |  | 1,170 |  |  |  | กว้าง 4 ม. |  |  |  |  |
| 5 | สายทุ่งพลี |  |  | - |  |  |  | 469 |  | 31 |  | - |  |  |  | - |  | 500 |  |  |  | กว้าง 4 ม. |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  | 3,045 |  |  |  | 4,624 |  | 31 |  | - |  |  |  | - |  | 7,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน #### หมู่ที่ 2 ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ | ชื่อถนน |  |  |  | ผิวจราจร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | รวมความยาว (เมตร) |  |  |  | หมายเหตุ |  |  |
|  |  |  |  |  | แอสฟัลท์ |  |  |  | คอนกรีต |  | หินคลุก |  | ดินถม |  | รอบุกเบิก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | สายโนราห์สีพรรณ์ ม.3 ม.7 ม.2 -ม.4 ต.ฉวาง |  |  |  | 275 |  |  |  | 656 |  | 1,069 |  | - |  | - |  |  |  | 2,000 |  |  |  | กว้าง 5 ม. |  |  |
| 2 | สายทุ่งถิว |  |  |  | - |  |  |  | 370 |  | 1,930 |  | - |  | - |  |  |  | 2,300 |  |  |  | กว้าง 4 ม. |  |  |
| 3 | สายหนองวัวตาย |  |  |  | - |  |  |  | 570 |  | 930 |  | - |  | - |  |  |  | 1,500 |  |  |  | กว้าง 4 ม. |  |  |
| 4 | สายวัดมะเฟือง-ต้นสะท้อน (ไสเนียง) |  |  |  | - |  |  |  | 2,630 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 2,630 |  |  |  | กว้าง 4 ม. |  |  |
| 5 | สายด่านท่อม |  |  |  | - |  |  |  | 1,067 |  | 133 |  | - |  | - |  |  |  | 1,200 |  |  |  | กว้าง 4 ม. |  |  |
| 6 | สายต้นท้อน |  |  |  | 890 |  |  |  | 1,209 |  | 1,929 |  | - |  | - |  |  |  | 4,028 |  |  |  | กว้าง 5 ม. |  |  |
| 7 | สายโรงรม |  |  |  | - |  |  |  | 195 |  | 1,729 |  | - |  | - |  |  |  | 1,924 |  |  |  | กว้าง 4 ม. |  |  |
| 8 | สายโคกม่วง |  |  |  | - |  |  |  | - |  | 550 |  | - |  | - |  |  |  | 550 |  |  |  | กว้าง 3.50 ม. |  |  |
| 9 | สายหนองบัว |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | 810 |  | - |  |  |  | 810 |  |  |  | กว้าง 5 ม. |  |  |
| 10 | สายหมู่ 2 – ม.4 ต.ฉวาง |  |  |  | - |  |  |  | 82 |  | 318 |  | - |  | - |  |  |  | 400 |  |  |  | กว้าง 4 ม. |  |  |
| รวม |  |  |  |  | 1,165 |  |  |  | 6,779 |  | 8,588 |  | 810 |  | - |  |  |  | 17,342 |  |  |  |  |  |  |
| #### ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน #### หมู่ที่ 3 ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ | ชื่อถนน |  | ผิวจราจร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | รวมความยาว (เมตร) |  |  |  | หมายเหตุ |  |  |
|  |  |  | แอสฟัลท์ |  |  | คอนกรีต |  |  |  | หินคลุก |  | ดินถม |  |  |  | รอบุกเบิก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | สายปากแสกตก |  | - |  |  | - |  |  |  | 250 |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 250 |  |  |  | กว้าง 2.5 ม. |  |  |
| 2 | สายควนยูง |  | - |  |  | 1,550 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1,550 |  |  |  | กว้าง 4 ม. |  |  |
| 3 | สายเกาะถ่าน |  | - |  |  | 1,100 |  |  |  | 570 |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1,670 |  |  |  | กว้าง 4 ม. |  |  |
| 4 | สายโคกพยอม |  | - |  |  | 320 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 320 |  |  |  | กว้าง 4 ม. |  |  |
| 5 | สายแม่น้ำตาปี |  | - |  |  | 580 |  |  |  | 70 |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 650 |  |  |  | กว้าง 4 ม. |  |  |
| 6 | สายซอยวารี |  | - |  |  | - |  |  |  | 900 |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 900 |  |  |  | กว้าง 4 ม. |  |  |
| 7 | สายยูงทอง |  | - |  |  | 711 |  |  |  | 489 |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1,200 |  |  |  | กว้าง 4 ม. |  |  |
| 8 | สายเลียบคลองตาปี |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 1,500 |  |  |  | 1,500 |  |  |  | กว้าง 4 ม. |  |  |
| รวม |  |  | - |  |  | 4,261 |  |  |  | 2,279 |  | - |  |  |  | 1,500 |  |  |  | 8,040 |  |  |  |  |  |  |
| #### ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน #### หมู่ที่ 4 ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ | ชื่อถนน |  |  | ผิวจราจร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | รวมความยาว (เมตร) |  |  |  | หมายเหตุ |  |
|  |  |  |  | แอสฟัลท์ |  |  | คอนกรีต |  |  |  | หินคลุก |  |  | ดินถม |  |  | รอบุกเบิก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | สายนาจิก |  |  | - |  |  | 2,400 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 2,400 |  |  |  | กว้าง 4 ม. |  |
| 2 | สายไสควน |  |  | - |  |  | 1,478 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 1,478 |  |  |  | กว้าง 4 ม. |  |
| 3 | สายโคกทราย |  |  | - |  |  | 1,900 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 1,900 |  |  |  | กว้าง 4 ม. |  |
| 4 | สายเกาหนุน |  |  | - |  |  | 750 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 2,750 |  |  |  | กว้าง 4 ม. |  |
| 5 | สายบ้านนาจิก-หนองปากกว้าง |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 755 |  |  | - |  |  |  | 755 |  |  |  | กว้าง 4 ม. |  |
| รวม |  |  |  | - |  |  | 6,528 |  |  |  | - |  |  | 755 |  |  | - |  |  |  | 7,283 |  |  |  |  |  |
| #### ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน #### หมู่ที่ 5 ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ | ชื่อถนน |  |  | ผิวจราจร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | รวมความยาว (เมตร) |  |  |  | หมายเหตุ |  |
|  |  |  |  | แอสฟัลท์ |  |  | คอนกรีต |  |  |  | หินคลุก |  |  | ดินถม |  |  | รอบุกเบิก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | สายซอยสันติสุข |  |  | - |  |  | 1,520 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 1,520 |  |  |  | กว้าง 4 ม. |  |
| 2 | สายวัดควนมะปริง-ปากท่าซอง |  |  | 585 |  |  | 2,145 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 2,730 |  |  |  | กว้าง 5 ม. |  |
| 3 | สายซอยประชาสรรค์ |  |  | - |  |  | 1,077 |  |  |  | - |  |  | 232 |  |  |  |  |  |  | 1,309 |  |  |  | กว้าง 4 ม. |  |
| 4 | สายซอยหารทราย |  |  | - |  |  | 1,034 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 1,034 |  |  |  | กว้าง 5 ม. |  |
| 5 | สายบ้านในห้าง |  |  | - |  |  | 215 |  |  |  | 105 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 320 |  |  |  | กว้าง 4 ม. |  |
| รวม |  |  |  | 585 |  |  | 5,991 |  |  |  | 105 |  |  | 232 |  |  | - |  |  |  | 6,913 |  |  |  |  |  |
| #### ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน #### หมู่ที่ 6 ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ | ชื่อถนน |  |  | ผิวจราจร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | รวมความยาว (เมตร) |  |  |  | หมายเหตุ |  |
|  |  |  |  | แอสฟัลท์ |  |  | คอนกรีต |  |  |  | หินคลุก |  |  | ดินถม |  |  | รอบุกเบิก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | สายซอยไสตาราม (ไทรเลียบ 7) |  |  | - |  |  | 1,853 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 1,853 |  |  |  | กว้าง 4 ม. |  |
| 2 | สายแก้วอุทิศ (ไทรเลียบ 2) |  |  | - |  |  | 420 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 420 |  |  |  | กว้าง 3 ม. |  |
| 3 | สายบ้านนายสงวน (ไทรเลียบ 5) |  |  | - |  |  | 141 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 141 |  |  |  | กว้าง 4 ม. |  |
| 4 | สายซอยไทรงาม (ไทรเลียบ 4) |  |  | - |  |  | 314 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 320 |  |  |  | กว้าง 3 ม. |  |
| 5 | สายใสต้นเรียน |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 825 |  |  | - |  |  |  | 825 |  |  |  | กว้าง 4 ม. |  |
| 6 | สายซอยชูช่วย |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  | กว้าง 4 ม. |  |
| รวม |  |  |  | - |  |  | 2,728 |  |  |  | - |  |  | 825 |  |  | 300 |  |  |  | 3,855 |  |  |  |  |  |
| #### ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน #### หมู่ที่ 7 ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ |  | ชื่อถนน |  | ผิวจราจร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | รวมความยาว (เมตร) |  |  |  | หมายเหตุ |  |
|  |  |  |  | แอสฟัลท์ |  |  | คอนกรีต |  |  |  | หินคลุก |  |  | ดินถม |  |  | รอบุกเบิก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | สายคลองนาบอด |  | - |  |  | - |  |  |  | 450 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 450 |  |  |  | กว้าง 4 ม. |  |
| 2 |  | สายหลังวัดมะเฟือง |  | - |  |  | 430 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 430 |  |  |  | กว้าง 4 ม. |  |
| 3 |  | สายท่ากุ่ม |  | - |  |  | 740 |  |  |  | 1,260 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 2,000 |  |  |  | กว้าง 4 ม. |  |
| 4 |  | สายหัวนาใหญ่ |  | - |  |  | 1,030 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 1,030 |  |  |  | กว้าง 4 ม. |  |
| 5 |  | สายบ้านโคกสมอ |  | 1,000 |  |  | 273 |  |  |  | 927 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 2,200 |  |  |  | กว้าง 6 ม. |  |
| 6 |  | สายหนองใหญ่ |  | - |  |  | 367 |  |  |  | 233 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 600 |  |  |  | กว้าง 4 ม. |  |
| 7 |  | สายบ้านนายเทิ่ม-วัดมะเฟือง |  | 1,070 |  |  | 156 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 1,226 |  |  |  | กว้าง 5 ม. |  |
| 8 |  | สายหลังโรงเรียนวัดมะเฟือง |  | - |  |  | - |  |  |  | 450 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 450 |  |  |  | กว้าง 4 ม. |  |
| รวม |  |  |  | 2,070 |  |  | 2,966 |  |  |  | 3,320 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 8,386 |  |  |  |  |  |

ถนนที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากสำนักงานทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช

| ลำดับ | ชื่อสายทาง | หมู่ที่ | รหัสสายทาง | วัน/เดือน/ปี ที่ถ่ายโอน | ชนิดผิวจราจร |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ลาดยาง (กิโลเมตร) | คอนกรีต (กิโลเมตร) | ลูกรัง (กิโลเมตร) |  |
| 1. | สายปากแสกตก | 3 | นศ 3199 | 10/ม.ค./2544 | - | 1.050 กม. | - | กว้าง 4 |

  - การไฟฟ้า

มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน

5.3 การประปา

มีระบบประปาใช้ทุกหมู่บ้าน

5.4 การโทรศัพท์

- ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 					5 	แห่ง

5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง วัสดุ และครุภัณฑ์

ไปรษณีย์

- ที่ทำการไปรษณีย์เอกชน  				1  	แห่ง

การสื่อสาร

- หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย   				7  	แห่ง

- วิทยุชุมชน 						1	แห่ง

- วิทยุสื่อสารภาคประชาชน (CB 245 MHz.)		7	หมู่บ้าน

6. ระบบเศรษฐกิจ

6.1 การเกษตร

การประกอบอาชีพของประชากรในเขต อบต. อาชีพหลักคือทำสวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน

รองลงมาทำนา  ทำสวนผลไม้  เลี้ยงสัตว์ และอื่น ๆ ซึ่งมีพื้นที่เกษตรกรรม  รวม  19,260  ไร่

6.2 การประมง

มีพื้นที่ที่เหมาะทำการประมงในหมู่ที่ 2 , 3 และ 5  บริเวณแม่น้ำตาปี ปัจจุบันมีผู้ที่ได้ขึ้น

ทะเบียนเลี้ยงปลาในกระชังลุ่มน้ำตาปีแล้ว จำนวน  46  คน และมีแนวโน้มที่จะมีการเลี้ยงเพิ่ม

มากขึ้น

6.3 การปศุสัตว์

การปศุสัตว์ในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงเพื่อการบริโภคในครัวเรือน ที่มีการเลี้ยงเพื่อขายที่อยู่

คือ การเลี้ยงไก่ไข่ ในหมู่ที่ 3  จำนวน  1 ครัวเรือน  การเลี้ยงไก่เนื้อ ในหมู่ที่ 5   จำนวน  1

ครัวเรือน  และ การเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองของกลุ่มหมู่ที่ 5 และ 6

6.4 การบริการ

- ปั๊มน้ำมัน							2	แห่ง

6.5 การท่องเที่ยว

มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ที่สามารถพลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ คือ หนองน้ำทุ่งกระจูด

ซึ่งมีพื้นที่ จำนวน 425 ไร่  ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมูที่ 6 และมีลานพระบรมรูป ร.9  ตั้งอยู่ในพื้นที่

หมู่ที่ 4

6.6 อุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรม  						2	แห่ง

(สหกรณ์โรงรมสวนยาง แปรรูปน้ำยางพารา ของหมู่ที่ 2 และ 5)

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

- กลุ่มผู้เลี้ยงปลาประมงน้ำจืด					1	กลุ่ม

- กลุ่มแม่บ้านนาเสประสานมิตร					1	กลุ่ม

(ทำไข่เค็ม  เครื่องแกง วัสดุเครื่องใช้ที่สานพลาสติก มะขามแก้วสามรส ขนมชมดาว ฯลฯ)

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

7.1 การนับถือศาสนา

ประชาชนนับถือศาสนาพุทธเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ และในพื้นที่มีวัดเพื่อการประกอบศาสนกิจอยู่

4  แห่ง  ประกอบด้วย  วัดมะเฟือง   ตั้งอยู่หมู่ที่ 7    วัดควนมะปริง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

วัดรังสีบูรณาราม  ตั้งอยู่หมู่ที่ 6   , วัดโคกเมรุ   ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 )

7.2  งานประเพณี  วัฒนธรรม และงานประจำปี ของท้องถิ่น

ประเพณีสงกรานต์	ช่วงเวลาจัดงาน  เมษายนของทุกปี

*งานสรงน้ำพ่อท่านเด้งโอภาโส ณ วัดมะเฟือง

ประเพณีสาร์ทเดือนสิบ	ช่วงเวลาจัดงาน  กันยายนของทุกปี

ประเพณีวันลอยกระทง	ช่วงเวลาจัดงาน วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี

ประเพณีออกพรรษา	ช่วงเวลาจัดงาน วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี

ประเพณีแข่งขันเรือยาว

ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุและห่มธาตุน้อย

มโนราห์

กลองยาว

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

- เครื่องจักรสาน

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

- ไข่เค็มใบเตยหอม เครื่องแกง วัสดุเครื่องใช้ที่สานพลาสติก มะขามแก้วสามรส

ขนมชมดาว ฯลฯ

8. ทรัพยากรธรรมชาติ

8.1 แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ

หมู่ที่ 1

- ห้วยอีคุย			จำนวน  	1  	ไร่

- วังไทร				จำนวน 		0.5	 ไร่

- หนองยาง			จำนวน 		0.5	ไร่

- หนองน้ำแม่กง			จำนวน 		4.2 	ไร่

- หนองขอน			จำนวน		5	ไร่

- หนองน้ำวังปริง			จำนวน		3	ไร่

หมู่ที่ 2

- แม่น้ำตาปี			กว้าง 150 เมตร ยาว 4,000 เมตร

- คลองรอ			กว้าง 10 เมตร  ยาว  2,000 เมตร

- หนองแม่ถิว			จำนวน  	25  	ไร่

- หนองวังมอ			จำนวน		21	ไร่

- หนองหญ้าปล้อง		จำนวน		9  	ไร่

หมู่ที่ 3

- แม่น้ำตาปี			กว้าง  100  เมตร  ยาว  2,000 เมตร

- คลองมะเฟือง			กว้าง  6.00 เมตร  ยาว  2,800  เมตร

- คลองแม่ยวน			กว้าง  6.00 เมตร  ยาว  2,800  เมตร

- หนองแม่ยวน			จำนวน		6	ไร่

หมู่ที่ 4

- คลองแม่แก้ว			กว้าง  6.00  เมตร  ยาว  3,000 เมตร

- หนองปากกวาง			จำนวน 		2	ไร่

- สระน้ำเกาะพอ			กว้าง  20  เมตร  ยาว  60  เมตร

หมู่ที่ 5

- แม่น้ำตาปี			กว้าง  120  เมตร  ยาว  9,000 เมตร

- คลองแม่ยวน			กว้าง  15  เมตร  ยาว  2,000 เมตร

- คลองพา			กว้าง  6  เมตร  ยาว  2,000  เมตร

- หนองน้ำหารยาว หารแต้ว	จำนวน   	50	ไร่

- หนองน้ำทุ่งปรน		จำนวน		30	ไร่

- ฝายคลองแม่ยวน		กว้างสันฝาย  1  เมตร   ยาวฝาย  30  เมตร

หมู่ที่ 6

- คลองเส			กว้าง  6  เมตร  ยาว  7,500  เมตร

- หนองน้ำทุ่งกระจูด		จำนวน 		 425 	ไร่

หมู่ที่ 7

- แม่น้ำตาปี			กว้าง  50  เมตร  ยาว  4,000  เมตร

- คลองนาบอด			จำนวน  	54	ไร่

- คลองมะเฟือง			จำนวน		25	ไร่

(กว้าง  6  เมตร  ยาว  3,500  เมตร)

- ฝายคลองแม่แก้ว		กว้างสันฝาย  1  เมตร  ยาวฝาย  7  เมตร

- แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

1. บ่อน้ำตื้น  							 967  	แห่ง

2. สระน้ำ 				   			     2 	 แห่ง

3. ฝ่าย/ทำนบ/พนังกั้นน้ำ  		    			     8 	 แห่ง

4. ระบบประปาครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

9. อื่น ๆ (ถ้ามีระบุด้วย)

9.1  มวลชน/กลุ่มพลัง

ลส.ชบ  				  			 2   	 รุ่น

ทสปช.   					   		 2   	 รุ่น

อปพร.       3   	 รุ่น      			       114  	 คน

ชมรมผู้สูงอายุ							  2	ชมรม

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จำเป็นจะต้องมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของ

ทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจำชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว  คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่

๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและ ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

(๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น

๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทำการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร

(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยใน

องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ

(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง

(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์

(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี

(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง

๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ

(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย

(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง

ของชุมชน

(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา

๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟู  และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความมั่นคงด้านน้ำ รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้ มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ

(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม

๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม

(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ

(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล

(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ

(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ

๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒

กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้การกำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ

การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

๑) การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕.๐

(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๖๔ เพิ่มขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท และ ๓๐๑,๑๙๙ บาทต่อคนต่อปี

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี

(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี)

๒) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ

(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน

๓) การลดความเหลื่อมล้าในสังคม

(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น

(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง

๔) การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๕) มีการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ำ

๕) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม

(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น

(๓) มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม

THAILAND  ๔.๐

รัฐบาล  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  มุ่งมั่นในการนำ “โมเดลประเทศไทย ๔.๐” หรือ  “ไทยแลนด์ ๔.๐” มาใช้ เพื่อผลักดันประเทศให้หลุดพ้นกับดัก ๓ กับดักที่กำลังเผชิญ ทั้ง ๑) กับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) ๒) กับดักความเหลื่อมล้ำ (Inequality Trap) ๓) กับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap)  เป้าหมายเพื่อนำประเทศมุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านโมเดลนี้

ก่อนหน้าที่จะมีการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ นั้น ไทยเริ่มก้าวสู่โมเดลไทยแลนด์ ๑.๐ หลังจากเริ่มต้นพัฒนาภาคเกษตรกรรม แล้วจึงค่อยปรับมาสู่ไทยแลนด์ ๒.๐ การลงทุนอุตสาหกรรมเบาที่มุ่งเน้นแรงงานราคาต่ำ เช่น สิ่งทอ อาหาร และมาสู่ ไทยแลนด์ ๓.๐ มุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งการพัฒนาของประเทศไทยใน ๓ ช่วงแรกนั้น ไทยมีการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงสุดเฉลี่ยถึง ๗% ต่อปี แต่มาถึงจุดหนึ่งหลังปี ๒๕๔๐ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงมาเป็น ๓-๔% ต่อปี

เหตุผลสำคัญเพราะไทยไม่เคยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างจริงจังมาก่อน และไม่เคยมีการพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง แรงงานไม่ได้มีทักษะจนกลายเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำของโอกาส ซึ่งในช่วงนี้รัฐบาลต้องการก้าวกระโดดข้ามหุบเหว ซึ่งต้องใช้ความกล้าหาญทางการเมือง และต้องใช้พลังที่เรียกกว่าพลังประชารัฐในการขับเคลื่อนไทยแลนด์ ๔.๐

๓ กลไกขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐  กลไกขับเคลื่อน (Engines of Growth) ชุดใหม่ ประกอบด้วย

๑) Productive Growth Engine ซึ่งเป้าหมายสำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่ประเทศที่มีรายได้สูง ( High Income Country) ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และ ความคิดสร้างสรรค์

กลไกดังกล่าว ประกอบไปด้วย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ การบริหารจัดการสมัยใหม่ และการสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงการบ่มเพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการตอบโจทย์ความพยายามในการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางที่ไทยกำลังเผชิญอยู่

๒) Inclusive Growth Engine เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการกระจายรายได้ โอกาส และความมั่งคั่งที่เกิดขึ้น

โดยกลไกนี้ ประกอบด้วย การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัด  การพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อตอบโจทย์ประเด็นปัญหาและความท้าทายทางสังคมในมิติต่างๆ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการทำธุรกิจ การส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก การสร้างงานใหม่ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสร้างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของประชาชนให้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก และการจ่ายภาษีให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดแบบมีเงื่อนไข (Negative Income Tax) เพื่อแก้ไขกับดักความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

๓) Green Growth Engine การสร้างความมั่งคั่งของไทยในอนาคต จะต้องคำนึงถึงการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์การหลุดออกจากกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนาระหว่างคนกับสภาพแวดล้อม

โดยกลไกนี้ประกอบด้วย  การมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจากเดิมที่คำนึงถึงความได้เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost Advantage) เป็นหลัก มาสู่การคำนึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost Advantage) หัวใจสำคัญอยู่ที่การพัฒนากระบวนการผลิตให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด อันจะเกิดประโยชน์กับประเทศและประชาคมโลกด้วยในเวลาเดียวกัน

ทั้ง ๓ กลไกขับเคลื่อน “ประเทศไทย ๔.๐″ ถือเป็นการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความมั่งคั่งอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ซึ่งถือเป็นเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจจากการพึ่งพาการลงทุนต่างประเทศ มีการลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเองน้อยมากโดยมุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาคน สร้างการวิจัยและพัฒนา โครงสร้างเศรษฐกิจ ให้ไทยสามารถอยู่ได้ในศตวรรษที่ ๒๑ซึ่งรัฐบาลต้องกล้าพอที่จะถอดกับดักจากการดึงเงินลงทุนต่างประเทศ เอาเทคโนโลยีของต่างชาติมา และต้องยืนอยู่บนขาตัวเองในระดับหนึ่ง

๑.3  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ศูนย์กลางการสร้างสรรค์เศรษฐกิจการเกษตรและการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ”

นิยาม  :  “ศูนยกลางการสรางสรรคเศรษฐกิจการเกษตร”การพัฒนากลุมจังหวัดใหเปนศูนยกลางการผลิตทางการเกษตร (การผลิตวัตถุดิบขั้นตน) และอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร   (การแปรรูปและการผลิตสินคาสําเร็จรูป)  ที่มีคุณภาพและปลอดภัย โดยเนนที่พืชและสัตวเศรษฐกิจศักยภาพสําคัญของกลุมจังหวัด ไดแก ยางพารา ปาลมน้ำมัน ไมผลและกุ้งทะเลและการเปนแหลงเรียนรูสําคัญในระดับนานาชาติในการพัฒนาการเกษตรและสรางสรรรคใหเกิดมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตทางการเกษตรดวยเทคโนโลยีสมัยใหมที่สามารถดําเนินการไดในระดับพื้นที่บูรณาการรวมกับภูมิ  ปญญาทองถิ่นใหสามารถสรางงงาน สรางอาชีพและเปนกลจักรสําคัญในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

นิยาม : ”ศูนยกลางการทองเที่ยวระดับนานาชาติ”แหลงทองเที่ยวของกลุมจังหวัดเปนจุดมุงหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกตองการมาเยี่ยมเยือน และการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดเปนกลจักรสําคัญในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของและสรางมูลคา  คุณคา ตลอดจนสรางรายได  และกระจายรายไดสูชุมชนบนฐานของการบริหารจัดการโดยคํานึงถึงความสมดุลและยั่งยืน

เป้าประสงค์รวม

๑) พืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ำมันมีศักยภาพในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่ม แก่ระบบเศรษฐกิจ

๒) การท่องเที่ยวได้รับพัฒนาบนฐานทรัพยากรที่หลากหลายให้มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ

๓) ไม้ผลและสินค้าประมงปลอดภัยต่อการบริโภคและมีศักยภาพในการส่งออก

๔) การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดสามารถรองรับการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว

การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประเด็นยุทธศาตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ำมัน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวนานาชาติบนฐานทรัพยากรและเอกลักษณ์ของพื้นที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและมีศักยภาพในการส่งออก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ให้รองรับ

การค้า การลงทุนการท่องเที่ยว การเกษตรและ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

1.3.3ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

1)  วิสัยทัศน์ (Vision)“นครแห่งอารยธรรมน่าอยู่น่าเที่ยวการเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน”

คำนิยามวิสัยทัศน์

| คำจากวิสัยทัศน์ | หมายถึง |
| --- | --- |
| นครแห่งอารยธรรม | นครศรีธรรมราชเมืองที่มีความหลากหลายทางศาสนาพลเมืองอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรมีแหล่งบ่มเพาะบุคคลด้วยด้วยสถาบันการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบและมีประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดอย่างยาวนาน |
| น่าอยู่น่าเที่ยว | เมืองที่ปลอดภัยจากอาชญากรรมอุบัติภัยภัยพิบัติทางธรรมชาติและส่งเสริมสุขภาพอนามัยอาหารปลอดภัยเมืองสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเมืองพลังงานสะอาด การจัดการทรัพยากรธรรมชาติน้ำการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สาธารณูปโภคระบบคมนาคมเพิ่มศักยภาพระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงโครงข่ายถนนให้ได้มาตรฐานส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติปลูกฝังความเป็นเจ้าบ้านที่ดีและเป็นคนมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีเป็นเมืองน่าเที่ยว |

| คำจากวิสัยทัศน์ | หมายถึง |
| --- | --- |
| การเกษตรและ อุตสาหกรรมยั่งยืน | นครแห่งการผลิตทางการเกษตรที่มีความสมดุลของระบบนิเวศและสภาพแวดล้อม มุ่งเน้นการผลิตที่มีคุณภาพปลอดภัยมีมาตรฐานตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และนำนวัตกรรมเทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกต์ใช้ส่งผลให้เกษตรกรประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความผาสุกและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่องดินน้าและระบบชลประทาน รวมทั้งการจัดสรรที่ดินทำกินการจัดการด้านการส่งเสริมการผลิตพืชสัตว์ประมง การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer การพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งการบริหารจัดการฟาร์มสู่ Smart Farm การวางแผนการผลิตการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรที่มีความยั่งยืนและเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสร้างผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านการเกษตรคู่ขนานภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาพร้อมทั้งสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร/เชิงนิเวศน์สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสู่การพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนของจังหวัด โดยคำนึงถึงความยั่งยืนทางเศรษฐกิจความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนทางด้านสังคมของจังหวัด |

2) พันธกิจ

2.1 เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการภาคเกษตร เชื่อมโยงความหลากหลายทางธุรกิจและ อุตสาหกรรมของจังหวัด บนพื้นฐานการสนับสนุนจากระบบโลจิสติกส์และบริหารจัดการด้านการตลาด

2.2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ เติบโตอย่างเข้มแข็งมั่นคงบนพื้นฐานการจัดการความ หลากหลายของทรัพยากร

2.3 เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

2.4 ยกระดับความสามารถการเรียนรู้ กระจายการเรียนรู้บนเครือข่ายชุมชนและส่งเสริมการสร้าง ชุมชนต้นแบความพอเพียง

2.5 พัฒนาคน องค์กร ระบบสวัสดิการสังคม และความมั่นคงบนพื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3)  จุดยืนการพัฒนาของจังหวัดของจังหวัด

จากข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด และกำหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ในภาพรวม ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด 3 ประเด็น ดังนี้

3.1 เมืองสืบสานศิลปวัฒนธรรม สงบสุข น่าเที่ยว

3.2 เมืองเกษตรนวัตกรรม และอุตสาหกรรมสีเขียว

3.3 ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และกระจายสินค้าของภาคใต้

4) วัตถุประสงค์ของเป้าหมายการพัฒนา

4.1 เพิ่มรายได้จากการเกษตรและอุตสาหกรรมโดยควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ

4.2 เพิ่มรายได้จาการท่องเที่ยว

4.3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

4.4 ประชาชนยึดหลักธรรมะในการดำเนินชีวิต  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

4.5 ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีมีการสืบสานอย่างต่อเนื่อง

5.  ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด

5.1 การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5.2 การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม

5.3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5.4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5.5 การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

5.6 การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๑. วัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนา

1.1  เป็นเมืองเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรนวัตกรรม ท่องเที่ยวเกษตร และเกษตร อุตสาหกรรมสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

3. กลยุทธ์

3.1  พัฒนาสินค้าเกษตร บริหารจัดการน้˚าและบริการทางการเกษตร การเรียนรู้เทคโนโลยีและ นวัตกรรม

3.2 พัฒนาระบบการท่องเที่ยวเกษตรที่ได้มาตรฐานบนปัจจัยพื้นฐานด้านการเกษตรที่มีคุณภาพ

3.3 พัฒนากระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การแปรรูป และพัฒนาผลผลิตต่อยอด เป็นเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าแบบครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ

3.4  สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรชุมชน กลุ่มเกษตรกร พ่อค้าในการผลิต การตลาด และการกระจายสินค้าทางการเกษตร

3.5 พัฒนาระบบโลจิสติกส์ รองรับการเป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและกระจายสินค้า ทางการเกษตร

3.6 ส่งเสริมสถานประกอบการอุตสาหกรรมของจังหวัดให้พัฒนากระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน และเป็นอุตสาหกรรม นวัตกรรมสีเขียว

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม

๑. วัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนา

1.1 เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว

1.2 แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน

1.3 เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว

๒. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

3. กลยุทธ์

3.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่ แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว ที่ได้มาตรฐาน

3.2 พัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เสริมสร้างโอกาสและ ศักยภาพการแข่งขัน ในตลาดการท่องเที่ยว

3.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการการและสื่อสารการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก ภายใต้ชื่อนครสองธรรม “ธรรมะและธรรมชาติ”

3.4 พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพบุคลกร แรงงานรองรับการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน เกิดความประทับใจแก่ผู้มาเยือน

3.5 ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตชุมชนตามวิถีชาวนคร เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๑. วัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนา

1.1  ทรัพยากรธรรมชาติ น้ำ สิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างยั่งยืน

1.2  การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างประหยัด

๒. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

3. กลยุทธ์

3.1 พัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ำ และสิ่งแวดล้อมในชุมชนรองรับการเกษตร การท่องเที่ยวและการพัฒนาจังหวัดโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

3.2  อนุรักษ์ ป้องกัน ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เติมความสมบูรณ์ในระบบนิเวศ พื้นที่ป่า เขา ลำน้ำหลักและนิเวศทางทะเลจังหวัด

3.3 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการจัดการภัยพิบัติ สาธารณภัยที่ยั่งยืน

3.4  ส่งเสริม สนับสนุน รณรงค์ และเสริมสร้างความสามารถในการพัฒนาสู่เมืองแห่งพลังงาน ทดแทน และการประหยัดพลังงาน

ประเด็นการพัฒนาที่ 4การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑. วัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนา

1.1  ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข

1.2 การศึกษามีคุณภาพ ทัดเทียมกับค่ามาตรฐานการศึกษา

1.3  ชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

3. กลยุทธ์

3.1 พัฒนาคนคุณภาพการให้บริการทางสังคม และการเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานของประชาชน อย่างทั่วถึง เป็นธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

3.2 ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้าและมีความสุข

3.3 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เป็นธรรมแก่ประชาชน ชุมชน สังคม เป็น “นครที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง”

3.4 ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐาน ให้เป็น “นครแห่งการเรียนรู้”

3.5 เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง มั่งคั่ง ยั่งยืน สร้างงาน สร้างอาชีพตามแนวปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง

3.6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

๑. วัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนา

1.1 สังคมปลอดยาเสพติด

1.2  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

๒. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

3. กลยุทธ์

3.1  จัดให้มีการป้องกัน ปราบปราม สร้างความเข้มแข็งและพัฒนามวลชนเอาชนะยาเสพติด อย่างยั่งยืน

3.2  พัฒนาสร้างระบบความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และก้าวสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ทางด้าน Smart Living ในด้านการเป็นเมืองปลอดภัย (Safe City) และด้าน สิ่งแวดล้อม

ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

๑. วัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนา

1.1 ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีมีการสืบสานอย่างต่อเนื่อง

๒. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

3. กลยุทธ์

3.1 พัฒนาระบบการจัดการวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ศิลปะ ภูมิปัญญาแผ่นดิน ให้มีความยั่งยืน สร้างคุณค่าเพิ่มแก่ชุมชนและจังหวัด

3.2  อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนาและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม

1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช

- วิสัยทัศน์“องค์กรหลักในการพัฒนายึดหลักธรรมมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

- ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ.2566-2570)ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันภายใต้แนวคิด “หลักความพอเพียง” โดยอาศัยกรอบแนวทางจากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12แผนพัฒนาภาคใต้ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชและภารกิจ 6 ด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจฯมาตรา 32(1) รวมทั้งได้ทบทวนจากยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับปีพ.ศ.2561-2564ประกอบด้วยยุทธศาสตร์พันธกิจและเป้าหมายการพัฒนาดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงการบริหารจัดการ การตลาด และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเกษตรกร

2. พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและความต้องการของตลาดวิสาหกิจชุมชนสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าการผลิตด้านการเกษตรอุตสาหกรรมและบริการฯลฯ

3. ส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรและพลังงานทดแทน

4. จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึงและพอเพียง

5. ฟื้นฟูพัฒนาทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยวทั้งแหล่งท่องเที่ยวบุคลากรภาคการตลาดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด

6. ส่งเสริมการลงทุนการพาณิชย์และพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว

7. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชนโดยให้ความสำคัญกับความสอดคล้องกับความต้องการภาคเศรษฐกิจชุมชน

8. พัฒนาความเชื่อมโยงของระบบตลาด ระบบขนส่งและระบบโลจิสติกส์

เป้าหมายการพัฒนา

1. รายได้ของชุมชนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี

2. จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองเกษตรสมัยใหม่

3. จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวติดอันดับของภาคใต้

4. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัดโดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนของจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

พันธกิจ

1. ฟื้นฟูพื้นที่ป่าและระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์

2. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ต้นน้ำและลุ่มน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้มีระบบช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ำแล้งและน้ำท่วมรวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการจัดการน้ำเสีย

3. ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชนให้อยู่ในขีดความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ

4. ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามวิถีไทยเพื่อปลูกฝังค่านิยมการบริโภคอย่างพอเพียงและยั่งยืนการสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน

5. ส่งเสริมให้ชุมชนหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประชาชนเสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชนขยะอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะติดเชื้อส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและคัดแยกขยะในแหล่งกำเนิดสนับสนุนการสร้างธุรกิจจากขยะรีไซเคิลและสนับสนุนให้มีระบบเก็บขนและกำจัดขยะแบบรวมศูนย์

6. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำจัดบำบัดมลพิษทั้งด้านวิชาการบุคลากรและสร้างจิตสำนึกของชุมชนในการมีส่วนร่วมติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

7. ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือนชุมชนใช้พลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกพลังงานใสสะอาด

8. ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่นเพื่อรักษาปกป้องระบบนิเวศน์ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน

เป้าหมายการพัฒนา

1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืนประชาชนมีการดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี

2. ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. ครัวเรือนชุมชนมีทางเลือกในการใช้พลังงานและมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ

4. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

พันธกิจ

1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการพัฒนาในทุกด้าน

2. พัฒนาคุณภาพการศึกษากระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรมจริยธรรมจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์อย่างฉลาดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้

3. สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาให้กับพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลน

4. พัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ

5. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย (แพทย์ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชนและสถานพยาบาล

6. ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อลดจำนวนผู้เสพและผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง

7. ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเฝ้าระวังป้องกันปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่

8. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนสังคมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

9. พัฒนาการกีฬาเสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกกำลังกายและเล่นกีฬาจัดหาสถานที่จัดกิจกรรมออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง

10. ส่งเสริมการทำนุบำรุงและรักษาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาฟื้นฟูต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนและเผยแพร่สู่สังคมโลก

11. สงเคราะห์และพัฒนาเด็กสตรีคนชราและผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพาตนเองได้มีอาชีพ มีงานทำ ได้รับการศึกษา

12. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ชุมชน การจัดทำแผนแม่บทชุมชนส่งเสริมกิจกรรมชุมชนเกษตร อุตสาหกรรมชุมชนและสวัสดิการชุมชน

เป้าหมายการพัฒนา

1. ประชาชน/เยาวชนมีความรู้มีคุณธรรมจริยธรรมดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข

2. ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่งถึงเป็นธรรมและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นทั้งทางร่างกายจิตใจสติปัญญารวมทั้งมีอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมในทุกช่วงวัย

4. ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นและปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพลดลง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

พันธกิจ

1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐานสะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง

2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ

3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่

เป้าหมายการพัฒนา

1. มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานมีความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและเชื่อมโยงกับระบบการขนส่งอื่นรวมทั้งเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

2. มีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพทั่วถึงทุกพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พันธกิจ

1. รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ปลูกฝังจิตสำนึกค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและจิตสำนึกธรรมาภิบาลให้แก่เยาวชนประชาชนทุกระดับทุกภาคส่วน

2. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใสสนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่าปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการประชาชนลดขั้นตอนการทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

3. พัฒนาและส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการในระดับชุมชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนสนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลกลางและระบบการติดตามประเมินผล

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

เป้าหมายการพัฒนา

1. ประชาชนมีจิตสำนึกที่ดีมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการแก้ปัญหาและให้บริการประชาชน

3. มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพและเพิ่มการมีส่วนร่วมของทุกภาคีในการพัฒนา

๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.1 วิสัยทัศน์

“นากะชะตำบลน่าอยู่ ผู้คนใฝ่ศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวไกล”

2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์

- การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

- การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ

- การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองการบริหารงาน

2.3  เป้าประสงค์

1.  การคมนาคมและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง

2.  มีแหล่งเรียนรู้  สถานศึกษาที่มีคุณภาพ

3.  ส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นในหลักคำสอนของศาสนา อนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

5.  เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส สามารถพึ่งพาตนเองได้

6.  เกิดความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่และสามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดสาธารณภัย

7.  อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและยั่งยืน

8.  ประชาชนมีงานทำและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

9.  ส่งเสริม ผลักดัน แหล่งท่องเที่ยวในตำบลให้เป็นที่รู้จัก

10. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

11. บริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐานตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

2.4  ตัวชี้วัด

1.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีอย่างครบครัน

2.  มีการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.  ประชาชนมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

4.  ประชาชนในพื้นที่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่นที่ดีงาม

5. การบริการที่มีคุณภาพ

2.5  ค่าเป้าหมาย

| ยุทธศาสตร์ | เป้าหมาย |
| --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | -โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมเยาวชน สตรี - อุดหนุน อปท.อื่น ส่วนราชการหรือหน่วยอื่นของรัฐ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เพื่อดำเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ฯลฯ - ดำเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด - เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. ฝึกอบรมราษฎรในหมู่บ้านให้มีความรู้ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ - การส่งเสริมงานสาธารณสุข การควบคุมและป้องกันโรค ฯลฯ - พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. นากะชะ ฯลฯ - ป้ายจราจร กระจกโค้งป้องกันอุบัติเหตุ ไฟ ฯลฯ |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | -การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในพื้นที่ เช่น ถนน สะพาน รางระบายน้ำท่อลอดเหลี่ยม ท่อ คสล. ระบบน้ำอุปโภคบริโภค อาคารต่างๆ กระพริบ ฯลฯ |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย กรรม พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลนากะชะ - สนับสนุน ส่งเสริมกลุ่ม อาชีพต่างในตำบล การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ การอุดหนุน การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนากลุ่ม ฯลฯ |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ | - พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษา การกีฬา ทั้งในระบบและนอกระบบสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน เช่น การสนับการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่ การจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ฯลฯ -การจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม เช่น โครงการประเพณีลอยกระทง แห่ผ้าขึ้นธาตุ รดน้ำขอพรผู้สูงอายะ โครงการแห่เทียนจำนำพรรษาฯลฯ |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ในป่าชุมชนป่าต้นน้ำ ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ตามพระราชดำริฯ เป็นต้น -ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองการบริหารงาน | -เพื่อพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด - การปลูกจิตสำนึกให้ราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อความมั่นคงของชาติ เพิ่มประสิทธิภาพ -การพัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ -การพัฒนาอบรมให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนในตำบล ฯลฯ |

2.6  กลยุทธ์พัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๑.๑ การพัฒนาสวัสดิการสังคม

๑.๒ การพัฒนาสาธารณสุข

๑.๓ การพัฒนาสร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

๑.๔ การสร้างความเข้มแข็งชุมชน  สนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ การพัฒนาก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ  สะพาน

และอาคารสถานที่

๒.๒ การพัฒนา ปรับปรุง และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

๒.๓ การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบน้ำอุปโภค – บริโภค

และน้ำเพื่อการเกษตร

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑  การพัฒนาส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน

๓.๒  การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ

๔.๑  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และพัฒนาการเรียนรู้

๔.๒  การส่งเสริม  สนับสนุน  ทำนุบำรุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๓  การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

๕.๑ การพัฒนา  ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.2 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองการบริหารงาน

๖.๑ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน

๖.๒ การพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้ทันสมัย  มีประสิทธิภาพในการบริหาร

เพื่อให้การบริการที่ดีแก่ประชาชนและเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

๖.๓ พัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ พ.ศ. 2566-2570  กำหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 7467  ลงวันที่  14  ธันวาคม  2563  เรื่องแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  อีกทั้งเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์และความเสี่ยงซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดและภายในประเทศ โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวทางการเมืองในระดับประเทศ  ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจน  ทิศทางการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล นำเอาจุดแข็งและศักยภาพที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตำบล เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและการสัญจรให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน รองรับเศรษฐกิจในท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส จึงมุ่งเน้นภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิต ป้องกันรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองการบริหารงาน

2.8 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(กำหนดวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ)

นโยบายรัฐบาล

(นโยบายเร่งด่วน และนโยบายทั่วไป)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ

(ยุทธศาสตร์บูรณาการทุกภาคส่วนในจังหวัด)

นโยบายกระทรวง กรม

(นโยบายรายสาขาตามภารกิจหน่วยงาน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ

(บูรณาการในมิติเชิงพื้นที่)

แผนพัฒนาท้องถิ่น

(วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การวิเคราะห์ศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เศรษฐกิจ  การศึกษา  สาธารณสุข  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของตำบลนากะชะ  โดยใช้เทคนิค (SWOT Analysis)  เพื่อประเมินผลสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น

- จุดแข็ง  ( Strengths : S )

๑.  เป็นแหล่งปลูกพืชผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพ

๒.  ผู้นำชุมชนมีความสามัคคีกัน

๓.  ปัญหาทางสังคมไม่รุนแรง

๔.  มีกลุ่มองค์กรทางการเงินในรูปแบบต่างๆเพื่อช่วยเหลือกัน

๕.  มีประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม ( เช่น ประเพณีทำบุญวันสารทเดือนสิบ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  เป็นต้น)

6. มีระบบนิเวศน์  และทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์

7. มีปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย

8. มีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม

9. มีสถานที่ที่เอื้อต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้

- จุดอ่อน  ( Weaknesses : W )

- ไม่มีระบบการบริหารจัดการน้ำแบบยั่งยืน

- ไม่มีศูนย์กลางตลาดชุมชนเพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร

- ไม่มีระบบกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ตนเอง

- ประชาชนไม่มีอาชีพเสริมนอกเหนือจากอาชีพเกษตรกรรม

- ขาดการพัฒนาแหล่งน้ำ

- เกษตรกรใช้สารเคมีมากในภาคการเกษตร

- การประชาสัมพันธ์ข่าวสารไม่ทั่วถึง

- กระบวนการผลิตพืชผลทางการเกษตรไม่ครบวงจร

- ภูมิปัญญาท้องถิ่นขาดการนำมาใช้สู่การพัฒนาร่วมกัน

- โอกาส  ( Opportunities : O )

- มีแม่น้ำสายหลักไหลผ่านพื้นที่ทำการเกษตร

- มีหน่วยงานราชการต่างๆ ในพื้นที่เพื่อติดต่อประสานงานและให้ความช่วยเหลือ

- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ให้ตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเองและรองรับภารกิจถ่ายโอน

- การเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน

- นโยบายรัฐบาลเอื้ออำนวยต่อการแก้ปัญหาในพื้นที่

- การส่งเสริมด้านการพัฒนาการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

- อุปสรรค  ( Threats : T )

- งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลไม่มีความแน่นอน

- การเมืองระดับประเทศยังมีปัญหาความขัดแย้งทำให้การบริหารงานด้านนโยบายไม่มีความแน่นอน

- ปัญหาสภาวะโลกร้อนส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย

- ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ

- บุคลากรยังมีไม่เพียงพอ

3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต.

- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร

- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ

- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ในตำบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว

- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท.

3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต.

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์ อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว)  Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วันนั้นจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไปคือ

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน

2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง

3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน

4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก

จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจำนวนมากมากขึ้น ปัญหาการแบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยทำงานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้ จะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น และอาจมี พม่าทาวน์ ลาวทาวน์ กัมพูชาทาวน์ ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก จากชนชั้นที่มีปัญหา คนจะทำผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะต้องให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมากขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในไทยมากขึ้นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนกและโรคอื่นๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนทำงาน หรือการอื่นใด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จำเป็น เป็นต้น

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ ต้องเร่งบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงแหล่งธรรมชาติโดยเฉพาะแหล่งน้ำทุ่งกระจูด เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งปัจจุบันได้มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาดำเนินการอยู่แล้ว พร้อมทั้งต้องบูรณาการกับภาคเอกชนในการจัดทำที่พักเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว เช่น รีสอร์ท ที่พักในพื้นที่ เพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว พร้อมทั้งส่งเสริมกลุ่มชุมชนในพื้นที่ในการจัดทำผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้เป็นที่รู้จักด้วย เช่น ไข่เค็มใบเตยหอม ขนมมองดาว ฯลฯ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ

ด้านการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะได้ให้ความสำคัญกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ทุกโรง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดทำกิจกรรมต่างๆ ตามที่โรงเรียนร้องขอ เพื่อให้การพัฒนาด้านการศึกษาเป็นไปตามความต้องการของนักเรียน โรงเรียน และประการสำคัญที่ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมอาเซียน ดังนั้น การพัฒนาด้านภาษาต้องมีความสำคัญอย่างยิ่ง

ศาสนา องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ ให้ความสำคัญกับวัดที่มีอยู่ในพื้นที่ โดยเฉพาะการส่งเสริมพระพุทธสาสนา เนื่องจากในพื้นที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธเกือบร้อยเปอร์เซนต์ เป็นต้น

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูปัญญาท้องถิ่นและนันทนาการ   องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ จะรักษาไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬาและนันทนาการ ซึ่งมีความสำคัญยิ่งประการหนึ่งสำหรับประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในท้องถิ่นและในชาติอีกทางหนึ่งด้วย รวมถึงการสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีของประชาชน

5. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การบุกรุกพื้นที่สาธารณะที่มีมากขึ้น เนื่องจากการเพิ่มจำนวนของประชากรและความต้องการมีพื้นที่ทำกินที่มีจำนวนความต้องการมากขึ้น ทำให้มีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะมากขึ้น และการเพิ่มของจำนวนประชากรและชุมชนก็ยังก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษ ฯลฯ ตามมาด้วย

6. การพัฒนาด้านการเมือง  การปกครองและการบริหาร ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง รวมทั้งปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยลำพังการบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการทำนิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบำรุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจำต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ  อีกทั้งการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้กับบุคคลในชาติเพื่อเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนา

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ พ.ศ. 2566-2570

การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

การพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ความมั่นคง

การสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12

การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

การเสริมความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การเพิ่มประสิทธิภาพและ

ธรรมาภิบาลในภาครัฐ

ด้านความมั่นคง

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ให้รองรับ

การค้า การลงทุนการท่องเที่ยว การเกษตรและ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

การพัฒนาการท่องเที่ยวนานาชาติบนฐานทรัพยากรและเอกลักษณ์ของพื้นที่

การพัฒนาสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและมีศักยภาพในการส่งออก

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ ฯ

ฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 6

การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การรักษาความมั่นคงและสงบเรียบร้อย

ฯ

ยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การเสริมสร้าง

ธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 6

การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองการบริหารงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญหาท้องถิ่นและกีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
นากะชะ

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์สร้างความพร้อมของตำบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

แบบ ยท.02

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนา

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ยุทธศาสตร์ที่ 6

การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองการบริหารงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบล

นากะชะ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
นากะชะ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
นากะชะ

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. การพัฒนา ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. การส่งเสริมและพัฒนาการองเที่ยว

1.  การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ สะพาน และอาคารสถานที่

2.การพัฒนา ปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

3.การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบน้ำอุปโภค-บริโภค

๑. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน

๒. การพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้ทันสมัย  มีประสิทธิภาพในการบริหาร

3.เพื่อให้การบริการที่ดีแก่ประชาชนและเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

๖.๓ พัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

๑  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และพัฒนาการเรียนรู้

๒  การส่งเสริม  สนับสนุน  ทำนุบำรุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

๑.๑ การพัฒนาสวัสดิการสังคม

๑.๒ การพัฒนาสาธารณสุข

๑.๓ การพัฒนาสร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

๑.๔ การสร้างความเข้มแข็งชุมชน  สนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑.  การพัฒนาส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน

ประชาชนมีงานทำและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

ส่งเสริม ผลักดัน แหล่งท่องเที่ยวในตำบลให้เป็นที่รู้จัก

อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและยั่งยืน

การคมนาคมและสาธารณูปโภคสาธารณูปการเพียงพอและทั่วถึง

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

บริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐานตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นในหลักคำสอนของศาสนา อนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส สามารถพึ่งพาตนเองได้

เกิดความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่และสามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเมื่อสาธารณภัย

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
นากะชะ

แบบ ยท.02

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนา

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

๑.  การพัฒนาส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน

๑  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และพัฒนาการเรียนรู้

๒  การส่งเสริม  สนับสนุน  ทำนุบำรุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

๑. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน

๒. การพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้ทันสมัย  มีประสิทธิภาพในการบริหาร

3.เพื่อให้การบริการที่ดีแก่ประชาชนและเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

๖.๓ พัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

1.  การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ สะพาน และอาคารสถานที่

2.การพัฒนา ปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

3.การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบน้ำอุปโภค-บริโภค

1. การพัฒนา ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. การส่งเสริมและพัฒนาการองเที่ยว

๑.๑ การพัฒนาสวัสดิการสังคม

๑.๒ การพัฒนาสาธารณสุข

๑.๓ การพัฒนาสร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

๑.๔ การสร้างความเข้มแข็งชุมชน  สนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กลยุทธ์

1.แผนงานการศึกษา

2.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ฯลฯ

1.แผนงานการเกษตร

2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ฯลฯ

1.แผนงานรักษาความสงบภายใน

2.แผนงานสาธารณสุข

3.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ฯลฯ

โครงการ

1. แผนงานบริงานทั่วไป

2.แผนงานเคหะและชุมชน

ฯลฯ

แผนงานการเกษตร

ฯลฯ

แผนงานเคหะและชุมชน

ฯลฯ

แผนงาน

ผลผลิต/โครงการ

รายละเอียดปรากฏตามแบบ ผ 02-ผ.03

“นากะชะตำบลน่าอยู่ ผู้คนใฝ่ศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวไกล”

วิสัยทัศน์

อบต.นากะชะ

3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map)   ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

แบบ ยท.02

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
นากะชะ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
นากะชะ

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6

การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองการบริหารงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบล

นากะชะ

ส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นในหลักคำสอนของศาสนา อนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

ประชาชนมีงานทำและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

เกิดความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่และสามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเมื่อสาธารณภัย

เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส สามารถพึ่งพาตนเองได้

ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

บริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐานตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

การคมนาคมและสาธารณูปโภคสาธารณูปการเพียงพอและทั่วถึง

ส่งเสริม ผลักดัน แหล่งท่องเที่ยวในตำบลให้เป็นที่รู้จัก

อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและยั่งยืน

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
นากะชะ

-เพื่อพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

- การปลูกจิตสำนึกให้ราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อความมั่นคงของชาติ เพิ่มประสิทธิภาพ

-การพัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ

-การพัฒนาอบรมให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนในตำบล ฯลฯ

- พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย กรรม

พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลนากะชะ

- สนับสนุน ส่งเสริมกลุ่ม อาชีพต่างในตำบล การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ การอุดหนุน การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนากลุ่ม ฯลฯ

-โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมเยาวชน สตรี

- อุดหนุน อปท.อื่น ส่วนราชการหรือหน่วยอื่นของรัฐ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เพื่อดำเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ฯลฯ

- ดำเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด

- เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. ฝึกอบรมราษฎรในหมู่บ้านให้มีความรู้ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ

- การส่งเสริมงานสาธารณสุข การควบคุมและป้องกันโรค ฯลฯ

- พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นากะชะ ฯลฯ

- ป้ายจราจร กระจกโค้งป้องกันอุบัติเหตุ ไฟ ฯลฯ

- พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษา การกีฬา ทั้งในระบบและนอกระบบสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน เช่น การสนับการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่ การจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ฯลฯ

-การจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม เช่น โครงการประเพณีลอยกระทง  แห่ผ้าขึ้นธาตุ  รดน้ำขอพรผู้สูงอายะ โครงการแห่เทียนจำนำพรรษาฯลฯ

-การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในพื้นที่ เช่น ถนน สะพาน รางระบายน้ำท่อลอดเหลี่ยม ท่อ คสล. ระบบน้ำอุปโภคบริโภค  อาคารต่างๆ  สัญญาณไฟกระพริบ ฯลฯ

-การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ในป่าชุมชนป่าต้นน้ำ ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ตามพระราชดำริฯ เป็นต้น

-การส่งเสริมและพัฒนาการองเที่ยว

ค่าเป้าหมาย

-โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมเยาวชน สตรี

- อุดหนุน อปท.อื่น ส่วนราชการหรือหน่วยอื่นของรัฐ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เพื่อดำเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ฯลฯ

- ดำเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด

- เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. ฝึกอบรมราษฎรในหมู่บ้านให้มีความรู้ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ

- การส่งเสริมงานสาธารณสุข การควบคุมและป้องกันโรค ฯลฯ

- พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นากะชะ ฯลฯ

- ป้ายจราจร กระจกโค้งป้องกันอุบัติเหตุ ไฟ ฯลฯ

- พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษา การกีฬา ทั้งในระบบและนอกระบบสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน เช่น การสนับการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่ การจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ฯลฯ

-การจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม เช่น โครงการประเพณีลอยกระทง  แห่ผ้าขึ้นธาตุ  รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ โครงการแห่เทียนจำนำพรรษาฯลฯ

-เพื่อพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

- การปลูกจิตสำนึกให้ราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อความมั่นคงของชาติ เพิ่มประสิทธิภาพ

-การพัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ

-การพัฒนาอบรมให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนในตำบล ฯลฯ

- พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย กรรม

พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลนากะชะ

- สนับสนุน ส่งเสริมกลุ่ม อาชีพต่างในตำบล การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ การอุดหนุน การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนากลุ่ม ฯลฯ

-การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในพื้นที่ เช่น ถนน สะพาน รางระบายน้ำท่อลอดเหลี่ยม ท่อ คสล. ระบบน้ำอุปโภคบริโภค  อาคารต่างๆ  สัญญาณไฟกระพริบ ฯลฯ

-การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ในป่าชุมชนป่าต้นน้ำ ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ตามพระราชดำริฯ เป็นต้น

-การส่งเสริมและพัฒนาการองเที่ยว

ค่าเป้าหมาย

1.  การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ สะพาน และอาคารสถานที่

2.การพัฒนา ปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

3.การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบน้ำอุปโภค-บริโภค

๑  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และพัฒนาการเรียนรู้

๒  การส่งเสริม  สนับสนุน  ทำนุบำรุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

๑. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน

๒. การพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้ทันสมัย  มีประสิทธิภาพในการบริหาร

3.เพื่อให้การบริการที่ดีแก่ประชาชนและเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

๖.๓ พัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

๑.  การพัฒนาส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน

๒.  การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

๑.๑ การพัฒนาสวัสดิการสังคม

๑.๒ การพัฒนาสาธารณสุข

๑.๓ การพัฒนาสร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

๑.๔ การสร้างความเข้มแข็งชุมชน  สนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1. การพัฒนา ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

1.แผนงานรักษาความสงบภายใน

2.แผนงานสาธารณสุข

3.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ฯลฯ

1.แผนงานการเกษตร

2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ฯลฯ

1.แผนงานการศึกษา

2.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ฯลฯ

1. แผนงานบริงานทั่วไป

2.แผนงานเคหะและชุมชน

ฯลฯ

แผนงานการเกษตร

ฯลฯ

แผนงานเคหะและชุมชน

ฯลฯ

แผนงาน

ผลผลิต/โครงการ

รายละเอียดปรากฏตามแบบ ผ 02-ผ.03

แบบ ยท.03

3.5 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์

| ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ จังหวัด | ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต จังหวัด | ยุทธศาสตร์ อปท. | เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัด ผลผลิต/โครงการ | ค่าเป้าหมาย |  |  |  |  | ความก้าว หน้าของเป้าหมาย | กลยุทธ์ | ผลผลิต/โครงการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | หน่วย สนับสนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ฯ | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | -ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี -เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสสามารถพี่งพาตนเองได้ -เกิดความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่และสามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดสาธารณภัย | -ประชาชนมีสุขภาพและอนามัยที่ดี -ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพทุกราย -เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต -เมื่อเกิดอุกทกภัย อัคคีภัย สาธารณภัย ประชาชนได้รับการช่วยเหลือได้ทันท่วงที | 22 | 22 | 29 | 29 | 29 | 131 | ๑.๑ การพัฒนาสวัสดิการสังคม ๑.๒ การพัฒนาสาธารณสุข ๑.๓ การพัฒนาสร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ๑.๔ การสร้างความเข้มแข็งชุมชน สนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | - โครงการ ตาม ผ.01 แผนงานงบกลาง แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชม แผนงานรักษาความสงบภายใน แผนงานสาธารณสุข แผนงานบริหารทั่วไป แผนงานสังคมสงเคราะห์ | สำนักงานปลัด | สำนักงานปลัด |

3.5 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์

| แบบ ยท.03 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ จังหวัด | ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต จังหวัด | ยุทธศาสตร์ อปท. | เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัด ผลผลิต/โครงการ | ค่าเป้าหมาย |  |  |  |  | ความก้าวหน้าของเป้าหมาย | กลยุทธ์ | ผลผลิต/โครงการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | หน่วย สนับสนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การการพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ฯ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | การคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพียงพอและทั่วถึง | -เส้นทางคมนาคม การขนส่งสินค้าการเกษตรที่มาตรฐานและทั่วถึง สะดวก ปลอดภัย - ทุกครัวเรือนมีน้ำสะอาด และน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค -การระบายน้ำสะดวก ไม่เกิดน้ำท่วมขัง -ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ -ไฟฟ้าสาธารณะส่งสว่างอย่างทั่วถึง | 47 | 47 | 41 | 36 | 33 | 204 | 1. การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ สะพาน และอาคารสถานที่ 2.การพัฒนา ปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 3.การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบน้ำอุปโภค-บริโภค | - โครงการ ตาม ผ.02 แผนงาน อุตสาห กรรมและการโยธา | กองช่าง | สำนักปลัด |

3.5 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์

| แบบ ยท.03 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ จังหวัด | ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต จังหวัด | ยุทธศาสตร์ อปท. | เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัด ผลผลิต/โครงการ | ค่าเป้าหมาย |  |  |  |  | ความก้าวหน้าของเป้าหมาย | กลยุทธ์ | ผลผลิต/โครงการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | หน่วย สนับสนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานฯ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเศรษฐกิจ | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ประชาชนมีงานทำและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น | - พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย กรรม -พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลนากะชะ - สนับสนุน ส่งเสริมกลุ่ม อาชีพต่างในตำบล การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ การอุดหนุน การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนากลุ่ม ฯลฯ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ๑. การพัฒนาส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน | - โครงการ ตาม ผ.02 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชม และ ผ.02 แผนงานการเกษตร | สำนักงานปลัด | สำนักปลัด |

3.5 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์

| แบบ ยท.03 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ จังหวัด | ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต จังหวัด | ยุทธศาสตร์ อปท. | เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัด ผลผลิต/โครงการ | ค่าเป้าหมาย |  |  |  |  | ความก้าวหน้าของเป้าหมาย | กลยุทธ์ | ผลผลิต/โครงการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | หน่วย สนับสนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การกพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ฯ | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬาและนันทนาการ | -ส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นในหลักคำสอนของศาสนา อนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น -ประชาชนมีสุขภาพที่ดี | - การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษา การกีฬา ทั้งในระบบและนอกระบบสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน เช่น การสนับการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่ การจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ฯลฯ -การจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม เช่น โครงการประเพณีลอยกระทง แห่ผ้าขึ้นธาตุ รดน้ำขอพรผู้สูงอายะ โครงการแห่เทียนจำนำพรรษาฯลฯ -ประชานมีสุขภาพแข็งแรง | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 | ๑ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาการเรียนรู้ ๒ การส่งเสริม สนับสนุน ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 3. การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ | - โครงการ ตาม ผ.02 แผนงานการศึกษา และแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | สำนักงานปลัด | สำนักปลัด |

3.5 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์

| แบบ ยท.03 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ จังหวัด | ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต จังหวัด | ยุทธศาสตร์ อปท. | เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัด ผลผลิต/โครงการ | ค่าเป้าหมาย |  |  |  |  | ความก้าวหน้าของเป้าหมาย | กลยุทธ์ | ผลผลิต/โครงการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | หน่วย สนับสนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรม ชาติสิ่งแวดและพลังงาน | ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมะสมและยั่งยืน -ส่งเสริมผลักดันแหล่งท่องเที่ยวในตำบลให้เป็นที่รู้จัก | -เด็ก เยาวชน ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -ครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี -แหล่งเที่ยวในตำบลที่ได้รับการส่งเสริม -เด็ก เยาวชน ประชาชน รู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่อย่างเหมาะสม | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1. การพัฒนา ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - โครงการ ตาม ผ.02 แผนงานการเกษตร แผนงานเคหะและชุมชน และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชม | สำนักงานปลัด กองช่าง | สำนักปลัด กองคลัง |

3.5 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์

| แบบ ยท.03 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ จังหวัด | ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต จังหวัด | ยุทธศาสตร์ อปท. | เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัด ผลผลิต/โครงการ | ค่าเป้าหมาย |  |  |  |  | ความก้าวหน้าของเป้าหมาย | กลยุทธ์ | ผลผลิต/โครงการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | หน่วย สนับสนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ฯ | ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองการบริหารงาน | -ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น -บริหารจัดการองค์กรให้มาตรฐานตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | -มีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี -ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น -การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพ โปรงใสตามหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 86 | ๑. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน ๒. การพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการบริหาร 3.เพื่อให้การบริการที่ดีแก่ประชาชนและเป็นองค์กรธรรมาภิบาล | - โครงการ ตาม ผ.02 แผนงาน บริงานทั่วไป | สำนักงานปลัด | สำนักงานปลัด |

ส่วนที่ 3

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | ด้าน | แผนงาน | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานสนับสนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | การดำเนินงานอื่น | งบกลาง | สำนักงานปลัด | กองช่าง, กองคลัง |
|  |  | บริหารทั่วไป | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | สำนักงานปลัด | กองช่าง, |
|  |  |  | รักษาความสงบภายใน | สำนักงานปลัด | กองคลัง |
|  |  |  | สาธารณสุข | สำนักงานปลัด | กองช่าง, |
|  |  |  | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | สำนักงานปลัด | กองคลัง |
| 2 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | บริการชุมชนและสังคม | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | กองช่าง | สำนักปลัด, กองคลัง |
| 3 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | การเศรษฐกิจ | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | สำนักงานปลัด | กองคลัง กองช่าง |
|  |  |  | แผนงานการเกษตร | สำนักงานปลัด | กองคลัง กองช่าง |
| 4 | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ | บริการชุมชนและสังคม | การศึกษา | สำนักงานปลัด | กองคลัง กองช่าง |
|  |  |  | ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | สำนักงานปลัด | กองคลัง |
| 5 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | การเศรษฐกิจ | การเกษตร | สำนักงานปลัด | กองช่าง, กองคลัง |
| 6 | การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองการบริหารงาน | บริหารทั่วไป | บริหารทั่วไป | สำนักงานปลัด | กองช่าง, กองคลัง |
| รวม | 6 | 7 | 11 | 2 | 3 |

แบบ ผ.01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะละ

| ยุทธศาสตร์ | 2566 |  | 2567 |  | 2568 |  | 2569 |  | 2570 |  | รวม 5 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 1) การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานงบกลาง | 5 | 9,574,800 | 5 | 9,875,000 | 5 | 10,184,000 | 5 | 10,484,000 | 5 | 10,784,000 | 25 | 50,901,800 |
| 1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน | 10 | 655,000 | 10 | 655,000 | 10 | 655,000 | 10 | 655,000 | 10 | 655,000 | 50 | 3,275,000 |
| 1.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน | 3 | 554,000 | 3 | 554,000 | 3 | 554,000 | 3 | 554,000 | 3 | 554,000 | 15 | 2,770,000 |
| 1.4 แผนงานสาธารณสุข | 16 | 680,000 | 16 | 690,000 | 16 | 700,000 | 16 | 710,000 | 16 | 720,000 | 80 | 3,500,000 |
| 1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 1 | 100,000 | 1 | 100,000 | 1 | 100,000 | 1 | 100,000 | 1 | 100,000 | 5 | 500,000 |
| รวม | 35 | 11,563,800 | 35 | 11,874,000 | 35 | 12,193,000 | 35 | 12,503,000 | 35 | 12,813,000 | 175 | 60,946,800 |
| 2) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 47 | 44,054,500 | 47 | 45,843,500 | 41 | 44,364,500 | 36 | 44,405,500 | 33 | 42,532,200 | 204 | 221,200,200 |
| รวม | 47 | 44,054,500 | 47 | 45,843,500 | 41 | 44,364,500 | 36 | 44,405,500 | 33 | 42,532,200 | 204 | 221,200,200 |
| 3) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน | 3 | 120,000 | 3 | 120,000 | 3 | 120,000 | 3 | 120,000 | 3 | 120,000 | 15 | 600,000 |
| 1.2 แผนงานเกษตร | 1 | 20,000 | 1 | 20,000 | 1 | 20,000 | 1 | 20,000 | 1 | 20,000 | 5 | 100,000 |
| รวม | 4 | 140,000 | 4 | 140,000 | 4 | 140,000 | 4 | 140,000 | 4 | 140,000 | 20 | 700,000 |

แบบ ผ.01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะละ

| ยุทธศาสตร์ | 2566 |  |  |  | 2567 |  |  | 2568 |  |  |  | 2569 |  |  |  |  | 2570 |  |  | รวม 5 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |  |  | จำนวนโครงการ |  | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ |  | งบประมาณ (บาท) |  | จำนวนโครงการ |  | งบประมาณ (บาท) |  |  | จำนวนโครงการ |  | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 4 ) การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 แผนงานการศึกษา | 7 | 3,643,300 |  |  | 7 |  | 4,005,000 |  | 7 |  | 4,374,000 | 7 |  | 4,795,000 |  | 7 |  |  | 5,258,000 | 35 | 22,075,300 |
| 4.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 11 | 466,000 |  |  | 11 |  | 466,000 |  | 11 |  | 466,000 | 11 |  | 466,000 |  | 11 |  |  | 466,000 | 55 | 2,330,000 |
| รวม | 18 | 4,109,300 |  |  | 18 |  | 4,471,000 |  | 18 |  | 4,840,000 | 18 |  | 5,261,000 |  | 18 |  |  | 5,724,000 | 90 | 24,405,300 |
| 5) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงาน การเกษตร | 3 |  | 45,000 | 3 |  | 45,000 |  |  | 3 |  | 45,000 |  | 3 |  | 45,000 | 3 |  | 45,000 |  | 15 | 225,000 |
| รวม | 3 |  | 45,000 | 3 |  | 45,000 |  |  | 3 |  | 45,000 |  | 3 |  | 45,000 | 3 |  | 45,000 |  | 15 | 225,000 |
| 6 ) การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 18 |  | 1,387,900 | 17 |  | 1,359,500 |  |  | 17 |  | 1,359,500 |  | 17 |  | 1,359,500 | 17 |  | 1,359,500 |  | 86 | 6,825,900 |
| รวม | 18 |  | 1,387,900 | 17 |  | 1,359,500 |  |  | 17 |  | 1,359,500 |  | 17 |  | 1,359,500 | 17 |  | 1,359,500 |  | 86 | 6,825,900 |
| รวมทั้งหมด | 125 |  | 61,300,500 | 124 |  | 63,733,000 |  |  | 118 |  | 62,942,000 |  | 113 |  | 63,714,000 | 110 |  | 62,613,700 |  | 590 | 314,303,200 |

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1.1  แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 (บาท) |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| 1 | โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อเป็นการส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุ ทุกรายในตำบลนากะชะ ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารส่วนตำบล นากะชะ ตามนโยบายของรัฐบาล | 7,690,000 | 7,891,000 | 8,100,000 | 8,300,000 | 8,500,000 | ร้อยละ 100 ผู้สูงอายุ ได้รับการสง เคราะห์เบี้ยยังชีพ | ผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 2 | โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ | เพื่อเป็นการส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้พิการ | ผู้พิการ ทุกรายในตำบลนากะชะ ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารส่วนตำบล นากะชะ ตามนโยบายของรัฐบาล | 1,600,800 | 1,700,000 | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,000,000 | ร้อยละ 100 ผู้พิการได้รับการสง เคราะห์เบี้ยยังชีพ | ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 3 | โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | เพื่อเป็นการส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ | ผู้ป่วยโรคเอดส์ ทุกรายในตำบลนากะชะ ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ ตามนโยบายของรัฐบาล | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | ร้อยละ 100 ผู้ป่วยโรคเอดส์ได้รับการสง เคราะห์เบี้ยยังชีพ | ผู้ป่วยโรคเอดส์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1.1  แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 (บาท) |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล นากะชะ | พัฒนาคุณภาพชีวิต | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ประชาชนมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลโรค | ประชาชนมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลโรค | สำนักงานปลัด |
| 5 | โครงการสมทบ/สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนากะชะ | พัฒนาคุณภาพชีวิต | สมทบ/สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนากะชะ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงการบริการสาธารณสุขเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลโรค | สำนักงานปลัด |

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 (บาท) |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| 1 | โครงการเรียนรู้และส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้มีอาเสริมเสริมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | จัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนในพื้นที่ | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | ความครัวมีความเข้มแข็ง และมีรายได้เพิ่มขึ้น | ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขั้น | สำนักงานปลัด |
| 2 | โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี | เพื่อพัฒนาศักยภาพของสตรีตำบลนากะชะกะชะให้มีความเข้มแข็ง | จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของสตรีตำบลนากะชะกะชะให้มีความเข้มแข็ง | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | สตรีตำบลนากะชะกะชะให้มีความเข้มแข็ง | สตรีตำบลนากะชะกะชะ มีบทบาทในการทำงานส่วนรวมมากยิ่งขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 3 | โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว | เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวในตำบลนากะชะ | จัดกิจกรรม อบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวในตำบลนากะชะ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ร้อยละของปัญหาความขัดแย้งภายในครอบครัวน้อยลง | ปัญหาความขัดแย้งภายในครอบครัวลดน้อยลง | สำนักงานปลัด |

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 (บาท) |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| 4 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เด็ก และเยาวชน | เพื่อส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งขึ้น | จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เด็ก และเยาวชนในตำบลนากะชะ | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | กลุ่มเด็ก และเยาวชนมีความเข้มแข็ง | กลุ่มเด็กและเยาวชนมีการสร้างเครือข่ายที่เช็มแข็ง | สำนักงานปลัด |
| 5 | โครงการฝึกอาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม | เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม | ฝึกอาชีพเสริมให้กับผู้ด้อยโอกาส ในตำบลนากะชะ | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | ผู้ด้อยโอกาสมีรายได้เพิ่มขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 6 | โครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ห่างไกลยาเสพติด | จัดกิจกรรม อบรม/รณรงค์ ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | มีคดีเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่ลดลง | ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี | สำนักงานปลัด |

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 (บาท) |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| 7 | โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนตำบลนากะชะ | เพื่อสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งของสภาเด็กตำบลนากะชะ | สนับสนุนและส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน ในตำบลนากะชะ | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | เด็กมีบทบาทในการเข้าร่วมพัฒนาท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น | สภาเด็กมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น | สำนักงานปลัด |
| 8 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ | เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในตำบลนากะชะ | จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเช่น พัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ ของผู้สูงอายุ | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ร้อยละ ของ ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ | ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง | สำนักงานปลัด |
| 9 | โครงการส่งเสริมและการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม | เพื่อส่งเสริมและการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม | จัดกิจกรรมส่งเสริมและการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการส่งเสริมและการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการส่งเสริมและการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | สำนักงานปลัด |
| 10 | โครงการฟื้นฟูสมรรถนะผู้สูงอายุผู้สูงอายุตำบลนากะชะ | เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุในตำบลนากะชะ | จัดกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถนะผู้สูงอายุในตำบลนากะชะ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ร้อยละ ของ ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ | ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง | สำนักงานปลัด |

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1.3  แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 (บาท) |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| 1 | โครงการสนับสนุนกิจกรรม อพปร. | เพื่อเป็นศูนย์รวมในการเตรียมความพร้อมในการออกปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | จัดกิจกรรมกู้ภัยทางน้ำ , จัดกิจกรรมซ้อมแผนป้องกันภัย , การฝึกอบรมให้ความรู้ต่าง ๆ การฝึกทบทวน อปพร. และการฝึก อปพร.ใหม่ ฯลฯ | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | ร้อยละ ของเจ้าหน้าที่ อปพร.มีความรู้และพร้อมในการปฏิบัติงาน | อปพร.มีความรู้และพร้อมในการปฏิบัติงาน | สำนักงานปลัด |
| 2 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลต่างๆ | จัดกิจกรรมตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | อัตราการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ช่วงเทศกาลลดลง | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | สำนักงานปลัด |
| 3. | ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ | เพื่อสร้างบุคคลากรจิตอาสาช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสนับสนุน | จัดกิจกรรมฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ปีละ 1 รุ่น ๆ ละ 50 คน | 174,000 | 174,000 | 174,000 | 174,000 | 174,000 | ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ในการช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | สำนักงานปลัด |

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1.4  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 (บาท) |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| 1 | โครงการสนับสนุนกิจกรรม หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีความพร้อมในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นกรณีเกิดเหตุได้ทนท่วงที | จัดกิจกรรม ฝึกอบรมให้ความรู้ เพิ่มทักษะความ/ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องการการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | ร้อยละ ของเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินปฏิบัติงานได้ถูกวิธี | เจ้าหน้าที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน | สำนักงานปลัด |
| 2 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อตามฤดูกาล | เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ หรือโรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งติดต่อและไม่ติดต่อ | ฉีดวัคซีนป้องกันโรคอุบัติใหม่ หรือโรคต่างที่เกิดขึ้นทั้งติดต่อและไม่ติดต่อ ในตำบลนากะชะ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคได้ทันท่วงที | ประชาชนได้เข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุข | สำนักงานปลัด |

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1.4  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 (บาท) |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์ และการสำรวจจำนวนสุนัขและแมว ในตำบลนากะชะ | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 110,000 | 120,000 | ไม่มีผู้ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ | ประชาชนได้รับการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์ | สำนักงานปลัด |
| 4 | โครงการรณรงค์ ควบคุม และป้องกันโรคเอดส์ | เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ และทักษะของเด็ก เยาวชน ประชาชนในการมีพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยและสร้างความตระหนักในการแสดงความรับผิดชอบแก่สังคมในการไม่แพร่เชื้อ HIVได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม | จัดกิจกรรมรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ ให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ตำบลนากะชะ | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ผู้ติดเชื้ออยู่ร่วมกับบุคคลใกล้ชิดได้มีมีสถิติการเกิดโรคน้อยลง | เด็ก เยาวชน ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันกับผู้ป่วยโรคเอดส์ | สำนักงานปลัด |

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1.4  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 (บาท) |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| 5 | โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก | จัดกิจกรรมณรงค์และการฉีดพ่นหมอกควันในพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | สามารถแก้ปัญหาการแพร่ระของโรคได้ | เด็ก เยาวชนประชาชนในพื้นที่ได้รับการป้องกันโรคอย่างทั่วถึง | สำนักงานปลัด |
| 6 | โครงการส่งเสริมไอคิว เพิ่มอีคิว เด็กไทย ด้วยเกลือเสริมไอโอดีน ตำบล นากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช | เพื่อส่งเสริมงานสาธารณสุขมูลฐาน | จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมไอคิว เพิ่มอีคิว เด็กไทย ด้วยเกลือเสริมไอโอดีน ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ที่ 1-7 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ประชาชนได้รับริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง | ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี | สำนักงานปลัด |

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1.4  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 (บาท) |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| 7 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า สตรีตำบลนากะชะร่วมต้านมะเร็งเต้านม | เพื่อส่งเสริมงานสาธารณสุขมูลฐาน | จัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า สตรีตำบลนากะชะร่วมต้านมะเร็งเต้านม ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ที่ 1-7 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ประชาชนได้รับริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง | ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี | สำนัก งานปลัด |
| 8 | โครงการเฝ้าระวังโภชนาการในเด็ก ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช | เพื่อลดปัญหาภาวะโภชนาการเด็กและพัฒนาศักภาพผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก | จัดกิจกรรมโครงการเฝ้าระวังโภชนาการในเด็ก ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้กับผู้ปกครองเด็กแรกเกิด – 6 ปี ในตำบลนากะชะ | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | ผู้ปกครองได้รับรู้เรื่องอาหารและปริมาณอาหารที่เหมาะสมกับเด็ก | เด็กมีภาวะทุพโภชนาการน้อยลง | สำนัก งานปลัด |
| 9 | โครงการส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะอย่างครบวงจร อบต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช | สร้างจิตสำนึกการกสิ่งแวดล้อมและสร้างแนวทางการกำจัดขยะอย่างครบวงจร | จัดกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะอย่างครบวงจร ให้กับตัวแทนหมู่บ้านในตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | ประชาชนมีความรู้ในการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี | ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | สำนัก งานปลัด |

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1.4  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 (บาท) |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| 10 | อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า สตรีตำบลนากะชะร่วมต้านมะเร็งเต้านม ม.1 | เพื่อส่งเสริมงานสาธารณสุขมูลฐาน | จัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า สตรีตำบลนากะชะร่วมต้านมะเร็งเต้านม ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ที่ 1 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ประชาชนได้รับริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง | ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี | สำนักงานปลัด |
| 11 | อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า สตรีตำบลนากะชะร่วมต้านมะเร็งเต้านม ม.2 | เพื่อส่งเสริมงานสาธารณสุขมูลฐาน | จัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า สตรีตำบลนากะชะร่วมต้านมะเร็งเต้านม ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ที่ 2 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ประชาชนได้รับริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง | ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี | สำนักงานปลัด |
| 12 | อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า สตรีตำบลนากะชะร่วมต้านมะเร็งเต้านม ม.3 | เพื่อส่งเสริมงานสาธารณสุขมูลฐาน | จัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า สตรีตำบลนากะชะร่วมต้านมะเร็งเต้านม ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ที่ 3 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ประชาชนได้รับริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง | ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี | สำนักงานปลัด |

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1.4  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 (บาท) |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| 13 | อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า สตรีตำบลนากะชะร่วมต้านมะเร็งเต้านม ม.4 | เพื่อส่งเสริมงานสาธารณสุขมูลฐาน | จัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า สตรีตำบลนากะชะร่วมต้านมะเร็งเต้านม ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ที่ 4 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ประชาชนได้รับริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง | ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี | สำนักงานปลัด |
| 14 | อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า สตรีตำบลนากะชะร่วมต้านมะเร็งเต้านม ม.5 | เพื่อส่งเสริมงานสาธารณสุขมูลฐาน | จัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า สตรีตำบลนากะชะร่วมต้านมะเร็งเต้านม ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ที่ 5 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ประชาชนได้รับริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง | ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี | สำนักงานปลัด |
| 15 | อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า สตรีตำบลนากะชะร่วมต้านมะเร็งเต้านม ม.6 | เพื่อส่งเสริมงานสาธารณสุขมูลฐาน | จัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า สตรีตำบลนากะชะร่วมต้านมะเร็งเต้านม ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ที่ 6 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ประชาชนได้รับริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง | ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี | สำนักงานปลัด |

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1.4  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 (บาท) |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| 16 | อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า สตรีตำบลนากะชะร่วมต้านมะเร็งเต้านม ม.7 | เพื่อส่งเสริมงานสาธารณสุขมูลฐาน | จัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า สตรีตำบลนากะชะร่วมต้านมะเร็งเต้านม ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ที่ 7 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ประชาชนได้รับริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง | ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี | สำนักงานปลัด |

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 (บาท) |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| 1 | โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส | เพื่อสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กสตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส | การให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมตามอำนาจหน้าที่ในตำบลนากะชะ เช่น ด้านการศึกษา ด้านการเกษตร ฯลฯ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ร้อยละ ของผู้ยากไร้ ผู้ด้อย โอกาสได้รับความช่วย เหลือ | ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 (บาท) |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งพลี ม.1 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการ | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ยาว 186ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 744 ตรม. ลงหินคลุกไหล่ทางตลอดสองข้างทางกว้างเฉลี่ยข้าง ละ 0.30 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.นากะชะกำหนด | 521,000 | 521,000 | 521,000 | 521,000 | 521,000 | ร้อยละ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ | ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งพืชผลการเกษตร | กองช่าง |
| 2 | โครงการปรับปรุงถนนสายแยกนาเส-พรุช้างตาย ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร | ดำเนินการรื้อผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตออกและปรับปรุงถนนโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 6 ม. ยาว 700 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 4,200 ตรม. ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.นากะชะกำหนด | 2,940,000 | 2,940,000 | 2,940,000 | 2,940,000 | 2,940,000 | ร้อยละ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ | ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งพืชผลการเกษตร | กองช่าง |
| 3 | โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าประปา ม.1 | แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | อุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อทำการขยายเขตไฟฟ้าประปา หมู่ที่ 1 จำนวน 1 จุด | 300,000 | - | - | - | - | ร้อยละ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ | ประชาชน ราษฎรมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคที่เพียงพอ | กองช่าง |

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 (บาท) |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า ครัวเรือน ม.1 | ให้มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน | ทำการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อกับไฟถนนสายหนองบัว ความยาวถนน 1 กม. | 150,000 | - | - | - | - | ร้อยละ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ | ประชาชน ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน | กองช่าง |
| 5 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.1 | แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | ทำ ทำขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 ลูก | 260,000 | 260,000 | 260,000 | - | - | ร้อยละ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ | ประชาชน ราษฎรมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคที่เพียงพอ | กองช่าง |

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 (บาท) |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| 6 | โครงสร้างบุกเบิกถนนสายหนองบัว ม.2 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร | ดำเนินการบุกเบิกถนนสายหนองบัว ให้ได้ความกว้าง 5 ม. ยาว 810 ม. โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม. จำนวน 7 จุด ใช้ท่อจุดละ 7 ท่อน รวมใช้ท่อ 49 ท่อน วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.80 ม. จำนวน 2 จุด ใช้ท่อจุดละ 7 ท่อน รวมใช้ท่อ 14 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.นากะชะกำหนด | 496,500 | 496,500 | - | - | - | ร้อยละ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ | ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งพืชผลการเกษตร | กองช่าง |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองบัว ม.2 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร | ดำเนินการถมหินคลุกถนนสายหนองบัว ให้ได้ความกว้าง 4 ม. ยาว 810 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.นากะชะกำหนด | - | - | 499,000 | 499,000 | 499,000 | ร้อยละ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ | ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งพืชผลการเกษตร | กองช่าง |

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 (บาท) |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองบัว ม.2 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร | ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 700 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่จราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 2,800 ตรม. ลงหินคลุกไหล่ทางตลอดสองข้างทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต. นากะชะกำหนด (กำหนดความยาวปีละ 700 ม.) | - | - | - | 1,960,000 | 1,960,000 | ร้อยละ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ | ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งพืชผลการเกษตร | กองช่าง |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายด่านท่อม ม.2 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ยาว 20 ม. หนา 0.15 ม. ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 80 ตรม. ตรม. ลงหินคลุกไหล่ทางตลอดสองข้างทางกว้างเฉลี่ยข้าง ละ 0.30 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.นากะชะกำหนด | 52,000 | 52,000 | - | - | - | ร้อยละ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ | ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งพืชผลการเกษตร | กองช่าง |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงรม ม.2 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ยาว 925 ม. หนา 0.15 หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 3,700 ตรม. ตรม. ลงหินคลุกไหล่ทางตลอดสองข้างทางกว้างเฉลี่ยข้าง ละ 0.30 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.นากะชะกำหนด | 2,590,000 | 2,590,000 | 2,590,000 | 2,590,000 | 2,590,000 | ร้อยละ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ | ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งพืชผลการเกษตร | กองช่าง |

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 (บาท) |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งถิว ม.2 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ยาว 925 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 3,700 ตรม. ลงหินคลุกไหล่ทางตลอดสองข้างทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.นากะชะกำหนด | 2,590,000 | 2,590,000 | 2,590,000 | 2,590,000 | 2,590,000 | ร้อยละ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ | ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งพืชผลการเกษตร | กองช่าง |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ม.2-ม.4 ต.ฉวาง ม.2 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ยาว 318 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,272 ตรม. ลงหินคลุกไหล่ทางตลอดสองข้างทางกว้างเฉลี่ยข้าง ละ 0.30 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.นากะชะกำหนด | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | ร้อยละ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ | ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งพืชผลการเกษตร | กองช่าง |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกม่วง ม.2 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ยาว 550 ม.หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 2,200 ตรม. ลงหินคลุกไหล่ทางตลอดสองข้างทางกว้างเฉลี่ยข้าง ละ 0.30 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.นากะชะกำหนด | 1,540,000 | 1,540,000 | 1,540,000 | 1,540,000 | 1,540,000 | ร้อยละ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ | ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งพืชผลการเกษตร | กองช่าง |

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 (บาท) |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองวัวตาย ม.2 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ยาว 925 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 3,700 ตรม. ลงหินคลุกไหล่ทางตลอดสองข้างทางกว้างเฉลี่ยข้าง ละ 0.30 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.นากะชะกำหนด | 2,590,000 | 2,590,000 | 2,590,000 | 2,590,000 | 2,590,000 | ร้อยละ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ | ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งพืชผลการเกษตร | กองช่าง |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกท้อน ม.2 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ยาว 925 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 4,625 ตรม.ลงหินคลุกไหล่ทางตลอดสองข้างทางกว้างเฉลี่ยข้าง ละ 0.30 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.นากะชะกำหนด | 3,237,500 | 3,237,500 | 3,237,500 | 3,237,500 | 3,237,500 | ร้อยละ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งพืชผล | กองช่าง |

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 (บาท) |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| 16 | โครงการขยายเขตระบบท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 2 ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช | แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | ทำการขยายเขตท่อเมนท์ส่งน้ำประปา โดอยทำการวางท่อเมนท์ PVC ชั้นความหนา 8.50 ขนาด Ø 1.5 นิ้ว ระยะทางรวม 1,660 ม. และทำการต่อเชื่อมกับระบบท่อเมนท์เดิม พร้อมใช้น้ำได้ทันที พร้อมป้ายประชา สัมพันธ์ 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.นากะชะกำหนด | - | - | - | - | 126,700 | ร้อยละ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ | ราษฎรมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคที่เพียงพอ | กองช่าง |
| 17 | โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าประปา ม.2 | แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | อุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อทำการขยายเขตไฟฟ้าประปา หมู่ที่ 2 จำนวน 1 จุด | 300,000 | 300,000 | - | - | - | ร้อยละ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ | ประชาชน ราษฎรมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคที่เพียงพอ | กองช่าง |
| 18 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.2 | แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | ทำ ทำขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 ลูก | 260,000 | 260,000 | 260,000 | - | - | ร้อยละ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ | ประชาชน ราษฎรมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคที่เพียงพอ | กองช่าง |

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 (บาท) |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแม่น้ำตาปี ม.3 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 280 ตรม. ลงหินคลุกไหล่ทางตลอดสองข้างทางกว้างเฉลี่ยข้าง ละ 0.30 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.นากะชะกำหนด | 187,000 | 187,000 | - | - | - | ร้อยละ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ | ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งพืชผลการเกษตร | กองช่าง |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะฐาน ม.3 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ยาว 925 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 3,700 ตรม. ลงหินคลุกไหล่ทางตลอดสองข้างทางกว้างเฉลี่ยข้าง ละ 0.30 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.นากะชะกำหนด | 499,000 | 499,000 | 499,000 | 499,000 | 499,000 | ร้อยละ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ | ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งพืชผลการเกษตร | กองช่าง |
| 21 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยวารี ม.3 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ยาว 900 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 3,600 ตรม. ลงหินคลุกไหล่ทางตลอดสองข้างทางกว้างเฉลี่ยข้าง ละ 0.30 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.นากะชะกำหนด | 2,520,000 | 2,520,000 | 2,520,000 | 2,520,000 | 2,520,000 | ร้อยละ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ | ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งพืชผลการเกษตร | กองช่าง |

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 (บาท) |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| 22 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายยูงทอง ม.3 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ยาว 815 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 3,260 ตรม. ลงหินคลุกไหล่ทางตลอดสองข้างทางกว้างเฉลี่ยข้าง ละ 0.30 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.นากะชะกำหนด | 2,282,000 | 2,282,000 | 2,282,000 | 2,282,000 | 2,282,000 | ร้อยละ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ | ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งพืชผลการเกษตร | กองช่าง |
| 23 | โครงการปรับปรุงถนนสายปากแสกตก ม.3 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร | ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 1,360 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่จราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 5,440 ตรม. ลงหินคลุกไหล่ทางตลอดสองข้างทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.นากะชะกำหนด (ยาวปีละ 200 ม.) | 1,120,000 | 1,120,000 | 1,120,000 | 1,120,000 | 1,120,000 | ร้อยละ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ | ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งพืชผลการเกษตร | กองช่าง |

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 (บาท) |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| 24 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ | เพื่อให้การคมนาคมสะดวกและการระบายน้ำที่ดี | ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายแม่ยวน หมู่ที่ 3จำนวน 2 ช่อง 1 จุด ขนาด 3.00 x 1.80 ม. สูง 1.80 ม./ช่อง ตามแบบแปลน อบต.นากะชะ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย | 600,000 | 600,000 | 600,000 | - | - | ร้อยละ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ การบริการด้านคมนาคม และการระบายน้ำ | ประชาชน ราษฎรมีการคมนาคมสะดวกและมีการระบายน้ำที่ดี | กองช่าง |
| 25 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ | เพื่อให้การคมนาคมสะดวกและการระบายน้ำที่ดี | ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหนองคล้า หมู่ที่ 3 จำนวน 2 ช่อง 1 จุด ขนาด 3.00 x 1.80 ม. สูง 1.80 ม./ช่อง ตามแบบแปลน อบต.นากะชะ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย | - | - | 600,000 | 600,000 | - | ร้อยละ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ การบริการด้านคมนาคม และการระบายน้ำ | ประชาชน ราษฎรมีการคมนาคมสะดวกและมีการระบายน้ำที่ดี | กองช่าง |
| 26 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ | เพื่อให้การคมนาคมสะดวกและการระบายน้ำที่ดี | ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย เกาะฐาน หมู่ที่ 3 จำนวน 2 ช่อง 1 จุด ขนาด 3.00 x 1.80 ม. สูง 1.80 ม./ช่อง ตามแบบแปลน อบต.นากะชะ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย | 600,000 | 600,000 | - | 600,000 | - | ร้อยละ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ การบริการด้านคมนาคม และการระบายน้ำ | ประชาชน ราษฎรมีการคมนาคมสะดวกและมีการระบายน้ำที่ดี | กองช่าง |

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 (บาท) |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| 27 | โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าประปา ม.3 | แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | อุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อทำการขยายเขตไฟฟ้าประปา หมู่ที่ 3 จำนวน 1 จุด | 300,000 - | 300,000 | 300,000 | - | - | ร้อยละ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ | ราษฎรมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคที่เพียงพอ | กองช่าง |
| 28 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าครัวเรือน | ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน | อุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อทำการขยายเขตไฟฟ้าครัวเรือน | 275,000 | 275,000 | - | - | - | ร้อยละ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ | ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน | กองช่าง |
| 29 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.3 | แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | ทำ ทำขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 ลูก | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | ร้อยละ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ | ประชาชน ราษฎรมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคที่เพียงพอ | กองช่าง |

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 (บาท) |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| 30 | โครงการปรับปรุงถนนสายนาจิก-หนองปักกวาง ม.4 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร | ดำเนินการปรับปรุงถนนโดยทำการลงหินคลุกผิวจราจร ตลอดทั้งสาย กว้าง 4 ม. ยาว 755 ม. ใช้หินคลุกจำนวน 453 ลบ.ม. พร้อมทำการบดอัดเรียบ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.นากะชะกำหนด | 377,500 | 377,500 | - | - | - | ร้อยละ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ | ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งพืชผลการเกษตร | กองช่าง |
| 31 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาจิก-หนองปักกวาง ม.4 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ยาว 550 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 2,200 ตรม. ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.นากะชะกำหนด | - | 1,540,000 | 1,540,000 | 1,540,000 | 1,540,000 | ร้อยละ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ | ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งพืชผลการเกษตร | กองช่าง |
| 32 | โครงการก่อสร้างหอถังประปา หมู่ที่ 4 ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช | แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | ทำการก่อสร้างหอถังประปาแบบแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 ม. พร้อมติดตั้งถังกรองสนิม ขนาดประตูน้ำ Ø 3 นิ้ว พร้อมทำการเชื่อมต่อกับระบบเดิมพร้อมใช้น้ำได้ทันที พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.นากะชะกำหนด | 715,000 | 715,000 | 715,000 | 715,000 | 715,000 | ร้อยละ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ | ราษฎรมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคที่เพียงพอ | กองช่าง |

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 (บาท) |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| 33 | โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าประปา ม.4 | แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | อุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อทำการขยายเขตไฟฟ้าประปา หมู่ที่ 4 จำนวน 1 จุด | 300,000 - | 500,000 | 500,000 | - | - | ร้อยละ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ | ราษฎรมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคที่เพียงพอ | กองช่าง |
| 34 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.4 | แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | ทำ ทำขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 ลูก | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | ร้อยละ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ | ประชาชน ราษฎรมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคที่เพียงพอ | กองช่าง |

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 (บาท) |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| 35 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประชาสรรค์ ม.5 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 448 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่จราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 1,344 ตรม. ไม่มีไหล่ทางพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.นากะชะกำหนด | 940,000 | 940,800 | 940,800 | 940,800 | 940,800 | ร้อยละ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ | ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งพืชผลการเกษตร | กองช่าง |
| 36 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยในห้าง ม.5 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 105 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่จราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 380 ตรม. ไม่มีไหล่ทางพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต. นากะชะกำหนด | 294,000 | 294,000 | - | - | - | ร้อยละ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ | ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งพืชผลการเกษตร | กองช่าง |

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 (บาท) |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| 37 | โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าประปา ม.5 | แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | อุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อทำการขยายเขตไฟฟ้าประปา หมู่ที่ 5 จำนวน 1 จุด | 300,000 - | 300,000 | 300,000 | - | - | ร้อยละ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ | ราษฎรมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคที่เพียงพอ | กองช่าง |
| 38 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.5 | แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | ทำการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 ลูก | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | ร้อยละ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ | ประชาชน ราษฎรมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคที่เพียงพอ | กองช่าง |

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 (บาท) |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| 39 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ใสต้นเรียน ม.6 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ยาว 825 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 3,300 ตรม. ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.นากะชะกำหนด | 2,310,000 | 2,310,000 | 2,310,000 | 2,310,000 | 2,310,000 | ร้อยละ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ | ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งพืชผลการเกษตร | กองช่าง |
| 40 | โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าประปา ม.6 | แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | อุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อทำการขยายเขตไฟฟ้าประปา หมู่ที่ 6 จำนวน 1 จุด | 300,000 - | 300,000 | 300,000 | - | - | ร้อยละ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ | ราษฎรมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคที่เพียงพอ | กองช่าง |
| 41 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.6 | แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | ทำ ทำขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 ลูก | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | ร้อยละ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ | ประชาชน ราษฎรมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคที่เพียงพอ | กองช่าง |

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 (บาท) |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| 42 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองใหญ่ ม.7 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ยาว 600 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 2,460 ตรม. ลงหินคลุกไหล่ทางตลอดสองข้างทางกว้างเฉลี่ยข้าง ละ 0.30 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.นากะชะกำหนด | 1,680,000 | 1,680,000 | 1,680,000 | 1,680,000 | 1,680,000 | ร้อยละ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ | ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งพืชผลการเกษตร | กองช่าง |
| 43 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโคกสมอ ม.7 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ยาว 725 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 3,625 ตรม. ลงหินคลุกไหล่ทางตลอดสองข้างทางกว้างเฉลี่ยข้าง ละ 0.30 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.นากะชะกำหนด | 2,537,500 | 2,537,500 | 2,537,500 | 2,537,500 | 2,537,500 | ร้อยละ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ | ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งพืชผลการเกษตร | กองช่าง |
| 44 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่ากุ่ม ม.7 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ยาว 925ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 3,700 ตรม. ลงหินคลุกไหล่ทางตลอดสองข้างทางกว้างเฉลี่ยข้าง ละ 0.30 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.นากะชะกำหนด | 2,590,000 | 2,590,000 | 2,590,000 | 2,590,000 | 2,590,000 | ร้อยละ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ | ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งพืชผลการเกษตร | กองช่าง |

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 (บาท) |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| 45 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลอง นาบอด ม.7 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ยาว 450 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,800 ตรม. ลงหินคลุกไหล่ทางตลอดสองข้างทางกว้างเฉลี่ยข้าง ละ 0.30 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.นากะชะกำหนด | - | 499,000 | 499,000 | 80,000 | - | ร้อยละ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ | ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งพืชผลการเกษตร | กองช่าง |
| 46 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.7 | แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | ทำ ทำขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 ลูก | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | ร้อยละ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ | ประชาชน ราษฎรมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคที่เพียงพอ | กองช่าง |
| 47 | โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าประปา ม.7 | แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | อุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อทำการขยายเขตไฟฟ้าประปา หมู่ที่ 7 จำนวน 1 จุด | 300,000 - | 300,000 | 300,000 | - | - | ร้อยละ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ | ราษฎรมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคที่เพียงพอ |  |

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 (บาท) |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| 48 | โครงการก่อสร้างหอถังประปาแบบแชมเปญญ์ หมู่ที่ 7 | แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | ทำการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบแชมเปญญ์ ขนาดความจุ 20 คิวสูง 20 เมตร พร้อมถังกรองสนิมขนาดประตูน้ำ 3 นิ้ว พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.นากะชะกำหนด | - | - | - | 720,000 | - | ร้อยละ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ | ราษฎรมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคที่เพียงพอ | กองช่าง |
| 49 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ | เพื่อให้การคมนาคมสะดวกและการระบายน้ำที่ดี | ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายท่ากุ่ม หมู่ที่ 7 จำนวน 2 ช่อง 1 จุด ขนาด 3.00 x 1.80 ม. สูง 1.80 ม./ช่อง ตามแบบแปลน อบต.นากะชะ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | ร้อยละ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ การบริการด้านคมนาคม และการระบายน้ำ | ประชาชน ราษฎรมีการคมนาคมสะดวกและมีการระบายน้ำที่ดี | กองช่าง |
| 50 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ | เพื่อให้การคมนาคมสะดวกและการระบายน้ำที่ดี | ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านนายเทิ่ม หมู่ที่ 7 จำนวน 2 ช่อง 1 จุด ขนาด 3.00 x 1.80 ม. สูง 1.80 ม./ช่อง ตามแบบแปลน อบต.นากะชะ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | ร้อยละ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ การบริการด้านคมนาคม และการระบายน้ำ | ประชาชน ราษฎรมีการคมนาคมสะดวกและมีการระบายน้ำที่ดี | กองช่าง |

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 (บาท) |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| 51 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ | เพื่อให้การคมนาคมสะดวกและการระบายน้ำที่ดี | ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายโคกสมอ หมู่ที่ 7 จำนวน 2 ช่อง 1 จุด ขนาด 3.00 x 1.80 ม. สูง 1.80 ม./ช่อง ตามแบบแปลน อบต.นากะชะ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | ร้อยละ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ การบริการด้านคมนาคม และการระบายน้ำ | ประชาชน ราษฎรมีการคมนาคมสะดวกและมีการระบายน้ำที่ดี | กองช่าง |

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 (บาท) |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| 52 | โครงการก่อสร้างป้ายเขต อบต.นากะชะ ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช | เพื่อให้ทราบแนวเขตพื้นที่ของ อบต. | ดำเนินการก่อสร้างป้ายเขต อบต. กว้าง 3.00 ม. สูง 2.17 ม. ผนังป้ายบุหิน แกรนิตพร้อมสลักตัวอักษร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.นากะชะกำหนด | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | มีแนวเขตที่ชัดเจน | บุคคลทั่วไปได้ทราบแนวเขตการบริหารของ อบต. นากะชะ | กองช่าง |
| 53 | โครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่องทางโซล่าเซล | แก้ความปลอดภัยในการสัญจรและลดอุบัติเหตุทางถนน | ก่อสร้างไฟส่องทางโซล่าเซล ถนนสาธารณะบริเวณจุดเสี่ยงในตำบล นากะชะ | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิต | เพื่อให้ราษฎรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 54 | โครงการติดตั้งกระจกโค้งตามจุดเสี่ยงถนนตำบล นากะชะ | แก้ไขปัญหาการจราจรที่เป็นจุดเสี่ยง | ติดตั้งกระจกโค้งตามจุดเสี่ยงถนนตำบล นากะชะ จำนวน 35 จุด | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | การเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลง | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2  การพัฒนาการท่องเที่ยว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 (บาท) |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| 1 | โครงการอบรมพัฒนาอาชีพ และเสริมสร้างศักยภาพการผลิตพืชผลทางการเกษตรให้แก่ประชาชนตำบลนากะ | เพื่อให้ประชา ชนในพื้นที่มีรายได้เสริมและลดปัญหาการว่างงาน เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ | จัดกิจกรรมฝึกอบรมด้านอาชีพ แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบล นากะชะ | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | กลุ่มอาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมมีรายได้เพิ่มขึ้น | ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เสริมและลดปัญหาการว่างง | สำนักงาน ปลัด |
| 2 | โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกและพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อปลูกฝังแนวคิด และพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | จัดกิจกรรมปลูกฝังแนวคิด ส่งเสริมองค์ความรู้ตามตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง แก่เยาวชน ประชาชน ตำบลนากะชะ | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | ผู้เข้าอบรมได้รับองค์ความรู้และเข้าใจถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงมากยิ่งขึ้นและปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ | สำนักงาน ปลัด |
| 3 | โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบ | เพื่อสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบในตำบล นากะชะ | จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้หมู่บ้านในการพัฒนาตนเองเป็นหมู่บ้านต้นแบบตำบลนากะชะ | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | มีหมู่บ้านต้นแบบอย่างน้อย 1 หมู่บ้าน | ตำบลนากะชะมีหมู่บ้านต้นแบบในการพัฒนา | สำนักงานปลัด |

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2  การพัฒนาการท่องเที่ยว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

3.2  แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 (บาท) |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| 1 | โครงการพัฒนาศักยภาพและการดำเนินงานของศูนย์ บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล | เพื่อพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล ประชาชนมีความรู้เพิ่มขึ้น | จัดกิจกรรมส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ประชาชนมีแหล่งเรียนรู้ในด้านการเกษตรตำบล | ศูนย์ถ่าย ทอดเทคโนโยลีประจำตำบล มีศักยภาพเพิ่มขึ้น | สำนักงาน ปลัด |

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4    การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ

4.1  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 (บาท) |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อให้เยาวชนมีโอกาส แสดง ออกซึ่งความ สามารถ และตระหนักถึงวินัย หน้าที่ของตนเอง | จัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ตำบลนากะชะ ให้แก่เด็ก เยาวชนตำบล นากะชะ | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | เด็ก เยาวชน มีความกล้าแสดงออก และมีความเป็นระเบียบวินัย | เยาวชนมีโอกาส แสดง ออกซึ่งความ สามารถ และตระหนักถึงวินัย หน้าที่ของตนเอง | สำนักงาน ปลัด |
| 2 | โครงการอาหารเสริม (นม) | เพื่อให้เด็กมีการเจริญเติมโตสมวัย | จัดซื้อหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบประกอบด้วย - โรงเรียนบ้านนาเส - โรงเรียนวัดโคกเมรุ - โรงเรียนวัดมะเฟือง | 1,118,300 | 1,240,000 | 1,350,000 | 1,480,000 | 1,630,000 | เด็กนักเรียนมีอาหารเสริมนมที่เพียงพอ | เด็กมีการเจริญเติมโตสมวัย | สำนักงาน ปลัด |
| 3 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน | เพื่อให้เด็กและเยาวชนรับสาร อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ | สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 ศูนย์ | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | เด็กนักเรียนมีโภชนาการที่ดี | เด็กนักเรียน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง | สำนักงาน ปลัด |

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4    การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ

4.1  แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 (บาท) |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| 4 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก | เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก | จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กในด้านต่างๆ ในพื้นที่ตำบลนากะชะ | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | เด็ก เยาวชน มีพัฒนาการทางด้านร่างการที่ดี | เด็กในตำบลนากะชะมีการพัฒนาการที่สมวัย | สำนักงาน ปลัด |
| 5 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กในโรงเรียนบ้านนาเส | เพื่อให้เด็กและเยาวชน รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ | สนับสนุนอาหารกลางวันให้เด็กในโรงเรียน สพฐ. โรงเรียนบ้านนาเส ตามนโยบายรัฐบาล | 1,400,000 | 1,540,000 | 1,690,000 | 1,860,000 | 2,040,000 | เด็กได้รับอาหารตามโภชนการทุกราย | เด็กนักเรียนได้ รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ | สำนักงานปลัด |
| 6. | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กในโรงเรียนวัดมะเฟือง | เพื่อให้เด็กและเยาวชน รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ | สนับสนุนอาหารกลางวันให้เด็กในโรงเรียน สพฐ. โรงเรียนวัดมะเฟือง ตามนโยบายรัฐบาล | 560,000 | 616,000 | 677,000 | 745,000 | 819,000 | เด็กได้รับอาหารตามโภชนการทุกราย | เด็กนักเรียนได้ รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ | สำนักงานปลัด |
| 7. | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กในโรงเรียนวัดโคกเมรุ | เพื่อให้เด็กและเยาวชน รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ | สนับสนุนอาหารกลางวันให้เด็กในโรงเรียน สพฐ. โรงเรียนวัดโคกเมรุ ตามนโยบายรัฐบาล | 440,000 | 484,000 | 532,000 | 585,000 | 644,000 | เด็กได้รับอาหารตามโภชนการทุกราย | เด็กนักเรียนได้ รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ | สำนักงานปลัด |

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4    การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ

4.2  แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 (บาท) |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| 1 | โครงการส่งเสริม สนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | เพื่อส่งเสริมประเพณีและศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่น | จัดกิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาของหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น กิจกรรมอนุรักษ์กลองยาว รำมโนราห์ งานรดน้ำขอพรหลวงพ่อแดง | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ตำบลนากะชะมีแหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น ที่ยังมีการนุรักษ์ไว | ประชาชนได้ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเรียนรู้ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่ต้องอนุรักษ์ รักษาไว้ | สำนักงาน ปลัด |
| 2 | โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ | เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น | จัดกิจกรรมรดน้ำของพรผู้สูงอายุประจำปี | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ประชาชนมีความสึกนึกในการให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุในครัวเรือน | ให้ประชาชนที่เป็นลูก บุตรหลานได้ตระหนักถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ | สำนักงานปลัด |
| 3 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ท้องถิ่น | จัดกิจกรรมลอยกระทงประจำปี | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | เด็ก เยาวชนประชาชน ได้เห็นถึงความสำคัญของประเพณีท้องถิ่น | ประเพณีท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ รักษาไว้ | สำนักงานปลัด |

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4    การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ

4.2  แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 (บาท) |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| 4 | โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา | เพื่อส่งเสริมประเพณีและศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่น | จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ตำบลนากะชะมีแหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น ที่ยังมีการอนุรักษ์ไว้ | ประชาชนได้ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเรียนรู้ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่ต้องอนุรักษ์ รักษาไว้ | สำนักงาน ปลัด |
| 5 | โครงการส่งเสริมกีฬา | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีพลนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลโรค | -จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาตำบล ต้านยาเสพตืด นากะชะเกมส์ -จัดกิจกรรมส่งนักกีฬาหรือประชาชน เยาวชน เด็ก เข้าร่วมแข่งขันในการต่างๆ | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ในพื้นที่มีการลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด และประชาชนมีสุขภาพดี | ประชาชนมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลยาเสพตืด มีความรักและสามัคคี | สำนักงานปลัด |
| 6 | โครงการประเพณีสรงน้ำรูปเหมือนหลวงพ่อแดง โอภาโส ประจำปี | เพื่อส่งเสริมประเพณีและศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่น | จัดกิจกรรม ประเพณีท้องถิ่นตำบลนากะชะ โดยการจัดกิจกรรมการสรงน้ำรูปเหมือนพ่อหลวงแดง โอภาโส ทุกวันแรม 1 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ประชนมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และส่งเสริมบำรุง พุทธศาสนา ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าวัดฟังธรรม | สำนักงาน ปลัด |

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4    การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ

4.2  แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 (บาท) |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| 7 | โครงการแข่งขันเรือพายในวันลอยกระทง | เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น | จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเรือพายในวันลอยกระทงประจำปี | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ได้รักษาประเพณีการลอยกระทง และวัฒนาธรรมท้องถิ่น | สำนักงาน ปลัด |
| 8 | อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ประจำปี | เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น | อุดหนุนโครงการประเพณีเดือนสิบประจำปี ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอฉวาง | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ | ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ รักษาไว้ | สำนักงานปลัด/อำเภอ |
| 9 | อุดหนุนโครงการโครงการประเพณีเดือนสิบประจำปี ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน | เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น | อุดหนุนโครงการประเพณีเดือนสิบประจำปี ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ | ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ รักษาไว้ | สำนักงานปลัด/คณะกรรม การหมู่บ้าน |
| 10 | อุดหนุนโครงการประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี | เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น | อุดหนุนโครงการประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอฉวาง | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ | ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ รักษาไว้ | สำนักงานปลัด/อำเภอ |
| 11 | โครงการประเพณีแห่ผ้าห่มธาตุน้อย ประจำปี | เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น | โครงการประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอฉวาง | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ | ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ รักษาไว้ | สำนักงานปลัด |

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   2  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1  แผนงาน การเกษตร

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 (บาท) |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| 1 | โครงการส่งเสริม สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกแก่เยาวชนและประชาชนในตำบลนากะชะ | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ในตำบลมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น | ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์เพิ่มขึ้น | สำนักงาน ปลัด |
| 2 | โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน | เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | จัดกิจกรรมรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ประชาชนในพื้นที่มีความตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น | ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์เพิ่มขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 3 | โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ประชาชนในพื้นที่มีความตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น | ประชาชนในพื้นที่มีความตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น | สำนักงานปลัด |

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ และที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การปกครอง  การบริหารงาน

6.1 แผนงานงานบริหารงานทั่วไป

| ### ที่ | #### โครงการ | ### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ### งบประมาณ |  |  |  |  | ### ตัวชี้วัด (KPI) | ### ผลที่คาดว่า ### จะได้รับ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 บาท | 2567 บาท | 2568 บาท | 2569 บาท | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 | 1.เพื่อให้พสกนิกรได้แสดงความจงรักภักดี 2. เพื่อให้ประชาชนได้มีความรักสามัคคี 3. เพื่อให้แสดงถึงความเป็นชาติไทย | อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ให้ที่ทำการปกครองอำเภอฉวาง | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | จำนวนคนที่เข้าร่วมโครงการ | ทำให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบัน | สำนักงานปลัด/อำเภอฉวาง |
| 2 | อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | 1. เพื่อให้พสกนิกรได้แสดงความจงรักภักดี 2. เพื่อให้ประชาชนได้มีความรักสามัคคี 3. เพื่อให้แสดงถึงความเป็นชาติไทย | อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้อำเภอฉวาง | # 5,000 | # 5,000 | # 5,000 | # 5,000 | 5,000 | จำนวนคนที่เข้าร่วมโครงการ | ทำให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบัน | สำนักงานปลัด/อำเภอฉวาง |

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ และที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การปกครอง  การบริหารงาน

6.1 แผนงานงานบริหารงานทั่วไป

| ### ที่ | #### โครงการ | ### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ### งบประมาณ |  |  |  |  | ### ตัวชี้วัด (KPI) | ### ผลที่คาดว่า ### จะได้รับ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 บาท | 2567 บาท | 2568 บาท | 2569 บาท | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 3 | # อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี | 1.เพื่อให้พสกนิกรได้แสดงความจงรักภักดี 2.เพื่อให้ประชาชนได้มีความรักสามัคคี # 3.เพื่อให้แสดงถึงความเป็นชาติไทย | # อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้ที่ทำการปกครองอำเภอฉวาง | # 5,000 | # 5,000 | # 5,000 | # 5,000 | # 5,000 | จำนวนคนที่เข้าร่วมโครงการ | ทำให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบัน | สำนักงานปลัด/อำเภอฉวาง |
| 4 | อุดหนุนโครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ | 1.เพื่อให้พสกนิกรได้แสดงความจงรักภักดี 2. เพื่อให้ประชาชนได้มีความรักสามัคคี 3. เพื่อให้แสดงถึงความเป็นชาติไทย 4.เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายเป็นราชสักการะ | อุดหนุนโครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ให้ที่ทำการปกครองอำเภอฉวาง | # 4,000 | # 4,000 | # 4,000 | # 4,000 | # 4,000 | จำนวนคนที่เข้าร่วมโครงการ | ทำให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบัน | สำนักงานปลัด/อำเภอฉวาง |

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ และที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การปกครอง  การบริหารงาน

6.1 แผนงานงานบริหารงานทั่วไป

| ### ที่ | #### โครงการ | ### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ### งบประมาณ |  |  |  |  | ### ตัวชี้วัด (KPI) | ### ผลที่คาดว่า ### จะได้รับ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 บาท | 2567 บาท | 2568 บาท | 2569 บาท | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 5 | อุดหนุนโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | 1.เพื่อให้พสกนิกรได้แสดงความจงรักภักดี 2. เพื่อให้ประชาชนได้มีความรักสามัคคี 3. เพื่อให้แสดงถึงความเป็นชาติไทย 4.เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายเป็นราชสักการะ | อุดหนุนโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ใ ห้ที่ทำการปกครองอำเภอฉวาง | # 5,000 | # 5,000 | # 5,000 | # 5,000 | # 5,000 | จำนวนคนที่เข้าร่วมโครงการ | ทำให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบัน | สำนักงานปลัด/อำเภอฉวาง |

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ และที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การปกครอง  การบริหารงาน

6.1 แผนงานงานบริหารงานทั่วไป

| ### ที่ | #### โครงการ | ### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ### งบประมาณ |  |  |  |  | ### ตัวชี้วัด (KPI) | ### ผลที่คาดว่า ### จะได้รับ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 บาท | 2567 บาท | 2568 บาท | 2569 บาท | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 6 | อุดหนุนโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว | 1.เพื่อให้พสกนิกรได้แสดงความจงรักภักดี 2. เพื่อให้ประชาชนได้มีความรักสามัคคี 3. เพื่อให้แสดงถึงความเป็นชาติไทย 4.เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายเป็นราชสักการะ | อุดหนุนโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ที่ทำการปกครองอำเภอฉวาง | # 4,000 | # 4,000 | # 4,000 | # 4,000 | # 4,000 | จำนวนคนที่เข้าร่วมโครงการ | ทำให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบัน | สำนักงานปลัด/อำเภอฉวาง |

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ และที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การปกครอง  การบริหารงาน

6.1 แผนงานงานบริหารงานทั่วไป

| ### ที่ | #### โครงการ | ### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ### งบประมาณ |  |  |  |  | ### ตัวชี้วัด (KPI) | ### ผลที่คาดว่า ### จะได้รับ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 บาท | 2567 บาท | 2568 บาท | 2569 บาท | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 7 | โครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา และวันสำคัญแห่งชาติ | เพื่อจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา และวันสำคัญแห่งชาติ | ผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.นากะชะ | # 100,000 | # 100,000 | # 100,000 | # 100,000 | # 100,000 | จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ | 1) คนในพื้นที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมในวันสำคัญ 2) คนในพื้นที่เกิดตวามปรองดองสมานฉันท์ | สำนักปลัด |
| 8 | โครงการวันท้องถิ่นไทย | 1) เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ ร.5 ที่ทรงโปรดเกล้าจัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอมขึ้น 2) เพื่อสร้างจิตสำนึกของผู้บริหาร สมาชิกและพนักงานส่วนตำบล ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ อปท | ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมในวันท้องถิ่นไทย | 10,000 | 10,000 | # 10,000 | # 10,000 | # 10,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | สร้างจิตสำนึกของผู้บริหาร สมาชิกและพนักงานส่วนตำบล ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ อปท | สำนักปลัด |

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ และที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การปกครอง  การบริหารงาน

6.1 แผนงานงานบริหารงานทั่วไป

| ### ที่ | #### โครงการ | ### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ### งบประมาณ |  |  |  |  | ### ตัวชี้วัด (KPI) | ### ผลที่คาดว่า ### จะได้รับ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 บาท | 2567 บาท | 2568 บาท | 2569 บาท | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 9 | โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร | เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำพนักงานจ้าง | ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำพนักงานจ้าง | 20,000 | 20,000 | # 20,000 | # 20,000 | # 20,000 | ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำพนักงานจ้างมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานมากขึ้น | ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำพนักงานจ้างมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานมากขึ้นและมีความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงานและการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 10 | โครงการประเมินความพึงพอใจด้านบริการ | เพื่อนำข้อมูลจากผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานของอบต. | จ้างเหมาหน่วยงานที่เป็นกลางในการสำรวจความพึงพอใจด้านบริการประชาชนขององค์กร | 25,000 | 25,000 | # 25,000 | # 25,000 | # 25,000 | ร้อยละของการผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน | อบต.มีการปรับปรุงการบริการให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด | สำนักงานปลัด |

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศษฐกิจ และที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การปกครอง  การบริหารงาน

6.1 แผนงานงานบริหารงานทั่วไป

| ### ที่ | #### โครงการ | ### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ### งบประมาณ |  |  |  |  | ### ตัวชี้วัด (KPI) | ### ผลที่คาดว่า ### จะได้รับ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 บาท | 2567 บาท | 2568 บาท | 2569 บาท | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 11 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางวิชาการหรือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมกับบุคลากร อบต.นากะชะ | เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกที่ดีแก่พนักงานและประชาชนทั่วไป | พนักงานตำบลนากะชะและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม และสร้างวินัยพนักงาน | 15,000 | 15,000 | # 15,000 | # 15,000 | # 15,000 | ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำพนักงานจ้างมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานมากขึ้น | พนักงานมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี | สำนักงานปลัด |
| 12 | โครงการเทิดทูน ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | เพื่อเทิดทูนปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | จัดกิจกรรมรัฐพิธีต่างๆ /จัดกิจกรรมเทิดทูน ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | 300,000 | 300,000 | # 300,000 | # 300,000 | # 300,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันฯ | สำนักงานปลัด |
| 13 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชุมขน | เพื่อสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชุมขน | จัดกิจกรรมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชุมขน | 100,000 | 100,000 | # 100,000 | # 100,000 | # 100,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | คนในชุมชนมีความปรองดองและสมานฉันท์ | สำนักงานปลัด |

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ และที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การปกครอง  การบริหารงาน

6.1 แผนงานงานบริหารงานทั่วไป

| ### ลำดับที่ | #### โครงการ | ### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ### งบประมาณ |  |  |  |  | ### ตัวชี้วัด (KPI) | ### ผลที่คาดว่า ### จะได้รับ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 14 | โครงการอบรมศึกษาดูงาน | เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ฯลฯ | จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่คณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ฯลฯ | 350,000 | 350,000 | # 350,000 | # 350,000 | # 350,000 | ชุมชนมีการพัฒนามากขึ้น | ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ และคนในชุมชนมีความปรองดองและสมานฉันท์และมีความรู้ในการพัฒนาชุมชน | สำนักงานปลัด |

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ และที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การปกครอง  การบริหารงาน

6.1 แผนงานงานบริหารงานทั่วไป

| ### ลำดับที่ | #### โครงการ | ### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ### งบประมาณ |  |  |  |  | ### ตัวชี้วัด (KPI) | ### ผลที่คาดว่า ### จะได้รับ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 15 | โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ | เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน | ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด กว้าง 8 ม. สูง 4.50 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต.นากะชะ | 28,400 | - | # - | # - | # - | ร้อยละของจำนวนประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร | ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของ อบต.นากะชะ ที่ได้ดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ | สำนักงานปลัด/ กองช่าง |
| 16 | โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ | เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ | จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ | 30,000 | 30,000 | # 30,000 | # 30,000 | # 30,000 | ร้อยละของบุคลากร อบต.มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมายกยิ่งขึ้น | บุคลาได้รับการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และมีการทำงานเป็นทีม เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง | สำนักงานปลัด |

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ และที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การปกครอง  การบริหารงาน

6.1 แผนงานงานบริหารงานทั่วไป

| ### ลำดับที่ | #### โครงการ | ### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ### งบประมาณ |  |  |  |  | ### ตัวชี้วัด (KPI) | ### ผลที่คาดว่า ### จะได้รับ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 17 | โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร เลขานุการนายก อบต. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อบต.นากะชะ | เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ | จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาคณะผู้บริหาร เลขานุการนายก อบต. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อบต.นากะชะ | 30,000 | 30,000 | # 30,000 | # 30,000 | # 30,000 | ร้อยละของบุคลากร อบต.มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมายกยิ่งขึ้น | บุคลาได้รับการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และมีการทำงานเป็นทีม เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง | สำนักงานปลัด |
| 18 | โครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อบต.นากะชะ | เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากชะ | 350,000 | 350,000 | # 350,000 | # 350,000 | # 350,000 | ได้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามที่ กกต.กำหนด | เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล | สำนักงานปลัด |

แบบ ผ.01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะละ

| ยุทธศาสตร์ | 2566 |  | 2567 |  | 2568 |  | 2569 |  | 2570 |  | รวม 5 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 1) การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานงบกลาง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 แผนงานสาธารณสุข | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 5,250,000 | 1 | 5,250,000 | 1 | 5,250,000 | 1 | 5,250,000 | 1 | 5,250,000 | 5 | 26,250,000 |
| รวม | 1 | 5,250,000 | 1 | 5,250,000 | 1 | 5,250,000 | 1 | 5,250,000 | 1 | 5,250,000 | 5 | 26,250,000 |
| 3) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 แผนงานเกษตร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

แบบ ผ.01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะละ

| ยุทธศาสตร์ | 2566 |  |  |  | 2567 |  |  | 2568 |  |  |  | 2569 |  | 2570 |  |  |  | รวม 5 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |  |  | จำนวนโครงการ |  | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ |  | งบประมาณ (บาท) |  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ |  | งบประมาณ (บาท) |  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 4 ) การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 แผนงานการศึกษา | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
| 4.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
| รวม | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
| 5) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงาน การเกษตร | 9 |  | 110,000,000 | 9 |  | 110,000,000 |  |  | 9 |  | 110,000,000 | 9 | 110,000,000 | 9 | 110,000,000 |  |  | 45 | 550,000,000 |
| รวม | 9 |  | 110,000,000 | 9 |  | 110,000,000 |  |  | 9 |  | 110,000,000 | 9 | 110,000,000 | 9 | 110,000,000 |  |  | 45 | 550,000,000 |
| 6 ) การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | - |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| รวม | - |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| รวมทั้งหมด | 10 |  | 115,250,000 | 10 |  | 115,250,000 |  |  | 10 |  | 115,250,000 | 10 | 115,250,000 | 10 | 115,250,000 |  |  | 50 | 576,250,000 |

ผ.02/2

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 (บาท) |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโนราห์ศรีพรรณ จาก หมู่ที่ 3,7,2 ต.นากะชะ ถึง เขต ม.4 ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช (ต่อจากเดิม) | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ยาว 3,000 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 15,000 ตรม. ลงหินคลุกไหล่ทางตลอดสองข้างทางกว้างเฉลี่ยข้าง ละ 0.30 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.นากะชะกำหนด (ความยาวปีละ 1,500 ม.) | 5,250,000 | 5,250,000 | 5,250,000 | 5,250,000 | 5,250,000 | ร้อยละ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งพืชผล | กองช่าง |

ผ.02/2

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   2  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1  แผนงาน การเกษตร

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 (บาท) |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| 1 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำทุ่งกระจูด หมู่ที่ 6 ต.นากะชะ | เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ | ปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งน้ำทุ่งกระจูด เช่น การ่อสร้างศาลาชมระบบนิเวศ ถนน คสล. คนเดิน วิ่ง ลานกีฬา ศาลาอเนกประสงค์ฯลฯ | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | ประชาชนในพื้นมีน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอ | ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์เพิ่มขึ้นและมีแหล่งท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อน | กรมทรัพย์/อบต. นากะชะ |
| 2 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หนองน้ำทุ่งปรน หมู่ที่ 5 ต.นากะชะ | เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ | ปรับปรุงภูมิทัศน์ หนองน้ำทุ่งปรน เช่น การ่อสร้างศาลาชมระบบนิเวศ ศาลาอเนกประสงค์ ถนน คสล. คนเดิน วิ่ง ลานกีฬา ฯลฯ | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | ประชาชนในพื้นมีน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอ | ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์เพิ่มขึ้นและมีแหล่งท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อน | กรมทรัพย์/อบต นากะชะ |
| 3 | ขุดลอกหนองน้ำแม่กง | เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและให้การระบายน้ำที่ดี | ขุดลุกหนองน้ำแม่กง ตามแบบแปลนที่กำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 10,000,000 | 10,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | ลดปัญหาน้ำท่วมขังได้ | แก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและให้การระบายน้ำที่ดี | กรมทรัพย์/อบต นากะชะ |

ผ.02/2

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   2  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1  แผนงาน การเกษตร

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 (บาท) |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| 4 | ขุดลอกคลองแม่ยวน ม.5 | เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและให้การระบายน้ำที่ดี | ขุดลอกคลองแม่ยวน ตามแบบแปลนที่กำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | ลดปัญหาน้ำท่วมขังได้ | แก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและให้การระบายน้ำที่ดี | กรมทรัพย์/อบต นากะชะ |
| 5 | ขุดลอกคลองมะเฟือง ม.3 | เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและให้การระบายน้ำที่ดี | ขุดลอกคลองมะเฟืองตามแบบแปลนที่กำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | ลดปัญหาน้ำท่วมขังได้ | แก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและให้การระบายน้ำที่ดี | กรมทรัพย์/อบต นากะชะ |
| 6. | ขุดลอกคลองนาบอด ม.7 | เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและให้การระบายน้ำที่ดี | ขุดลอกคลองนาบอดตามแบบแปลนที่กำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | ลดปัญหาน้ำท่วมขังได้ | แก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและให้การระบายน้ำที่ดี | กรมทรัพย์/อบต นากะชะ |
| 7. | ขุดลอกหารแต้ว ม.5 | เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและให้การระบายน้ำที่ดี | ขุดลุกลอกหารแต้วตามแบบแปลนที่กำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | ลดปัญหาน้ำท่วมขังได้ | แก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและให้การระบายน้ำที่ดี | กรมทรัพย์/อบต นากะชะ |

ผ.02/2

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   2  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1  แผนงาน การเกษตร

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 (บาท) |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| 8 | ขุดลอกคลองแม่แก้ว ม.4 | เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและให้การระบายน้ำที่ดี | ขุดลอกคลองแม่แก้ว ตามแบบแปลนที่กำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | ลดปัญหาน้ำท่วมขังได้ | แก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและให้การระบายน้ำที่ดี | กรมทรัพย์/อบต นากะชะ |
| 9 | ขุดลอกหนองปักกวาง ม.4 | เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและให้การระบายน้ำที่ดี | ขุดลอกหนองปักกวางตามแบบแปลนที่กำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | ลดปัญหาน้ำท่วมขังได้ | แก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและให้การระบายน้ำที่ดี | กรมทรัพย์/อบต นากะชะ |

ส่วนที่ 4

การติดตามและประเมินผล

๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่3)  พ.ศ. ๒๕61ในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 2931 ลงวันที่ ๑5พฤษภาคม ๒๕62 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ

อาจกำหนดแนวทาง  ดังนี้

(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)

(2) การประเมินผลโครงการ (ProjectEvaluation) หรือ การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation)

(3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โครงการ ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตลอดระยะเวลาของแผน ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการตามแผนจนสิ้นสุดโครงการฯ

๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้

แบบที่  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th)

(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ

การวัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะในภาพรวม

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๔.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต

๑. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน

๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น

๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยากและบางเรื่องอาจทำไม่ได้

๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

๑)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน

๒)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๔)  ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

*************************************