ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

เรื่อง   แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2564

----------------------

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ  ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564  ไปแล้วนั้น  แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ ได้มีการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 และที่แก้ไข เพิ่มเติม  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561  ข้อ  27  องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ จึงได้จำทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564  ขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564   เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

.

ประกาศ   ณ   วันที่  6  กรกฎาคม   พ.ศ.  2564

(นางฉวีวรรณ   สุวรรณมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   ข้อ   27  แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

แผนการดำเนินงานประจำปี  เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนา  และ        กิจกรรมที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

การวางแผนการดำเนินงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ  จึงเป็นกระบวนการในการกำหนดรายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  ที่ต้องการปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  ทั้งนี้กระบวนการดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ  เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนของการกำหนดรายละเอียดของแผนงานโครงการ / กิจกรรม  ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  รวมทั้งเป็นการขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นให้หมดไปด้วย

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี  มีความสำคัญต่อองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างยิ่ง  ทั้งนี้เนื่องจากเป็นการแปลงแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  รวมทั้งเป็นการกำหนดกรอบทิศทางการปฏิบัติงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ  โดยคำนึงถึงการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และบรรลุถึงสภาพการที่พึงประสงค์

ดังนั้นกระบวนการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี  จึงจำเป็นต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ  เพื่อสามารถนำแผนไปปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

1.  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีแผนการดำเนินงานประจำปีใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

2.  เพื่อตอบสนองความต้องการ  และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

3.  เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี  รวมทั้งเป็นการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

4.  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่วางไว้

5.  เพี่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาสามปี  และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ขั้นตอนที่ 1.  การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ / กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งมีทั้งโครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการเองและโครงการ / กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่  โดยข้อมูลดังกล่าวได้จากหน่วยงานในพื้นที่  และจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด / อำเภอแบบบูรณาการ

ขั้นตอนที่ 2.  การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

ในขั้นตอนนี้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  โดยพิจารณาจัดแผนงาน / โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานต่างๆออกเป็นหมวดหมู่  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ขั้นตอนที่ 3.  การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

- ผู้ปฏิบัติงานรู้ขั้นตอนและรายละเอียดของงานเสมือนปฎิทินการทำงานจึงสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- ผู้บริหารสามารถทราบรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ  ที่ดำเนินการในเขตพื้นที่ตำบลหรือหน่วยงานอื่นๆ

- ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารสามารถนำแผนดำเนินการไปใช้ในการควบคุมการดำเนินงานของตน  ของหน่วยงานระดับกอง/สำนัก  และรวมถึงระดับตำบลให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปติดตามประเมินผลได้อย่างสะดวก  ถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป

- ทำให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลสามารถประสานงานได้อย่างบูรณาการ  ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด

รวบรวมโครงการ / กิจกรรม

อปท.

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น							          หน่วยงานอื่นๆ

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

คณะกรรมการ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ให้ความเห็นชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศใช้

ผู้บริหารท้องถิ่น

แบบ ผด.01

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | ร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 9 | 100 | 2,996,500 | 100 | อบต. |
| รวม | 9 | 100 | 2,996,500 | 100 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 9 | 100 | 2,996,500 | 100 |  |

แบบ ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1/2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.1   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายโคกท้อน หมู่ที่ 2 ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีฯ (จ่ายขาดเงินสะสม) | -ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 140 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 700 ตรม. ลงหินคลุกไหล่ทางตลอดสองข้างทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม. รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นากะชะ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย | 490,800 | ม.2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายเกาะฐาน หมู่ที่ 3 ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีฯ (จ่ายขาดเงินสะสม) | -ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 720 ตรม. ลงหินคลุกไหล่ทางตลอดสองข้างทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม.รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นากะชะ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย | 499,000 | ม.3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.1   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยประชาสรรค์ หมู่ที่ 5 ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีฯ (จ่ายขาดเงินสะสม) | -ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 216 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 648 ตรม.ไม่มีไหล่ทางรายละเอียด ตามแบบแปลน อบต.นากะชะ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย | 450,700 | ม.5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สาย โคกหมอ หมู่ที่ 7 ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีฯ (จ่ายขาดเงินสะสม) | -ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 128 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 640 ตรม. ลงหินคลุกไหล่ทางตลอดสองข้างทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม.รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. นากะชะ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย | 452,000 | ม.7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | โครงการบุกเบิกถนนสาย หนองบัว หมู่ที่ 2 ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีฯ (จ่ายขาดเงินสะสม) | -ดำเนินการบุกเบิกถนนผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 810 ม. ถางป่า ขุดตอ เกลี่ยแต่งคันทาง ทำการถมดินยกระดับ จำนวน 630 ลบม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ ฝังท่อระบายน้ำ คสล.มอก ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60x 1.00 ม. จำนวน 7 จุด ๆ ละ 7 ท่อน รวมใช้ท่อ 49 ท่อน และฝังท่อระบายน้ำ คสล.มอก ชั้น 3 ขนาด Ø 0.80x 1.00 ม. จำนวน 2 จุด ๆ ละ 7 ท่อน รวมใช้ท่อ 14 ท่อน พร้อมยาแนวด้วยปูน รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นากะชะ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย | 496,000 | ม.2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการขยายเขตระบบส่งน้ำประปา หมู่ที่ 1 ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีฯ (จ่ายขาดเงินสะสม) | ทำการขยายเขตระบบส่งน้ำประปา ด้วยท่อส่งน้ำ PVC ชั้นความหนา 8.50 ขนาด Ø 2 นิ้ว ความยาว 860 ม. พร้อมติดตั้งท่อผุด เพื่อเชื่อมต่อกับมาตรวัดน้ำ ตามแบบแปลน อบต.นากะชะกำหนด | 96,000 | ม.1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7. | โครงการขยายเขตระบบท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 5 ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช | ทำการขยายเขตระบบส่งน้ำประปา ด้วยท่อส่งน้ำ PVC ชั้นความหนา 8.50 ขนาด Ø 2 นิ้ว ความยาว 860 ม. พร้อมติดตั้งท่อผุดเพื่อเชื่อมต่อกับมาตรวัดน้ำ ตามแบบแปลน อบต. นากะชะกำหนด | 96,000 | ม.5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการปรับปรุงท่อเมนท์ส่งน้ำประปา หมู่ที่ 6 ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช | ทำการปรับปรุงท่อเมนท์ส่งน้ำประปา โดยทำการวางท่อเมนท์ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ระยะทาง 2,178 ม. และเชื่อมต่อกับระบบเดิมพร้อมใช้น้ำได้ทันที พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.นากะชะกำหนด | 248,500 | ม.6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการขยายเขตระบบท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 7 ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช | ทำการขยายเขตระบบส่งน้ำประปา ด้วยท่อส่งน้ำ PVC ชั้นความหนา 8.50 ขนาด Ø 2 นิ้ว ความยาว 853 ม. ติดตั้งระบบตู้ควบคุมการสูบน้ำ จำนวน 1 ตู้ ติดตั้งระบบลูกลอยควบคุมการสูบน้ำ จำนวน 1 ชุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.นากะชะกำหนด | 167,500 | ม.7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |